Miasto Inowrocław

ZZP.271.1.68.2020 Inowrocław, 16.12.2020 r.

*Wyjaśnienie i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej* [*www.bip.inowroclaw.pl*](http://www.bip.inowroclaw.pl) *w dniu 16.12.2020 r.*

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.**:**  **Wykonanie usług konserwacji i napraw dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia**; ogłoszenie nr 764648-N-2020 z dnia 2020-12-10 r.

1. Wyjaśnienie treści SIWZ na wniosek wykonawcy:
2. Proszę o wskazanie grubości płyt granitowych 100x100 (poz. 50 kosztorysu).

**Odp.:** Zamawiający informuje, że grubość płyty granitowej wynosi 8 cm.

1. Proszę o podanie minimalnej powierzchni jednorazowego wykonania profilowania i spulchniania równiarką samojezdną (poz. 84 kosztorysu)?

**Odp. :** Minimalna  szerokość jednorazowego profilowania i spulchniania zrywakiem to 4 m, natomiast powierzchnia profilowania i spulchniania będzie ustalana w trakcie obmiaru robót przed wydaniem zlecenia.

1. Proszę o dokładne sprecyzowanie i opisanie technologii wykonania robót w pozycji 84 kosztorysu?

**Odp.:** Przejazd równiarką przy jednorazowym przejeździe będzie skojarzony ze spulchnieniem zrywakiem istniejącej nawierzchni lub jej odcinka na głębokość 15 cm.

1. Proszę o zmianę zapisu we wzorze umowy w §1 punkcie 2 podpunkcie 9

Z: *„przystąpienia do naprawy drogi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia konieczności określonej naprawy lub konserwacji przez Zamawiającego(…)”*

Na: *„przystąpienia do naprawy drogi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia konieczności określonej naprawy lub konserwacji przez Zamawiającego(…)”.*

**Odp. :**

W rozdziale IV SIWZ pkt 3 ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

„ 9) przystąpienia do naprawy drogi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia konieczności określonej naprawy lub konserwacji przez Zamawiającego lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, w tym opadów, także w przypadku udokumentowanej przez Wykonawcę awarii sprzętu lub wystąpienia innych czynników niezależnych od Wykonawcy;”.

W załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy) §1 punkcie 2 ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

„ 9) przystąpienia do naprawy drogi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia konieczności określonej naprawy lub konserwacji przez Zamawiającego lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, w tym opadów, także w przypadku udokumentowanej przez Wykonawcę awarii sprzętu lub wystąpienia innych czynników niezależnych od Wykonawcy;”.

5. Dotyczy formularza ofertowego (kosztorysu) – wnoszę o zmianę nazwy kolumny 6 z „Cena (...)” na „Wartość (…).

**Odp.:** W formularzu ofertowym zmienia się nazwę kolumny 6 z „Cena (…)” na „Wartość (…)”.

6 . Proszę o informację czyją własnością są materiały pochodzące z rozbiórek lub frezowania i proszę o wskazanie miejsca ich odwozu?

**Odp.:** Zamawiajacy informuje, że w/w informacja jest zamieszczona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział IV – opis przedmiotu zamówienia.

7. Dotyczy umowy §4 ust.1 pkt. 3 (kara) „w wysokości 20% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego określonej w § 3 ust. 1, za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego”. Proszę o wyjaśnienie czego ma dotyczyć dodatkowy termin wyznaczony przez Zamawiającego – realizacji całej umowy czy pojedynczego polecenia wykonania robót? Jeżeli wykonania robót, to wnosimy zmianę zapisu, by kara dotyczyła wynagrodzenia za dane zlecenie, a nie od wartości całej zawartej umowy, ponieważ wartość tej kary jest niewspółmiernie zawyżona do zawinienia Wykonawcy.

**Odp.:** Ww. zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

1. Treść SIWZ zostaje zmieniona w następujący sposób:
   1. W rozdziale XI ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. **Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:**

|  |
| --- |
| **Nazwa i Adres Zamawiającego**  **Oznaczenie sprawy: ZZP.271.68.2020**  **„Oferta – Wykonanie usług konserwacji i napraw dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia” nie otwierać przed 21.12.2020 r. godz. 10:15”**  **nazwa i adres składającego ofertę** |

1. W rozdziale XII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia **21.12.2020 r., godz. 10:00**.

2.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36, pok. nr 22, w dniu 21.12.2020 r., godz. 10:15.”

3. Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.inowroclaw.pl.

Ewa Witkowska

Zastępca Prezydenta Miasta