UCHWAŁA NR XXI/288/2012

# RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 26 kwietnia 2012

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za rok 2011 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

#### UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXI/288/2012

## RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta.

Miejska Strategia Rozwoju Transportu została opracowana na lata 2005-2013. Podejmując uchwałę o przyjęciu Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu Rada Miejska Inowrocławia zobowiązała Prezydenta Miasta Inowrocławia do  corocznego przedstawiania  sprawozdania z jej realizacji.

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DO UCHWAŁY NR XXI/288/2012 |
|  | RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA |
|  | z dnia 26 kwietnia 2012 r. |  |

Sprawozdanie z realizacji

Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu

za rok 2011

Inowrocław, marzec 2012 r.

Spis treści:

| Wstęp | 3 |
| --- | --- |
| I. II. III. IV. | Charakterystyka sytuacji społeczno – gospodarczej na terenie miasta Inowrocławia Cele strategii rozwoju transportu Źródła finansowania w latach 2010–2011 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 r. ujętych w MSRT na lata 2008–2013 | 4 12 14 15 |
| Podsumowanie | 22 |

Wstęp

Miejska Strategia Rozwoju Transportu (MSRT) przyjęta uchwałą nr XXX/375/2005  Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2005 r. (ze zm.) jest podstawowym dokumentem kształtującym politykę transportową dla Miasta Inowrocławia.

Wytycza strategiczne cele rozwoju, formułując jednocześnie zadania 
i przedsięwzięcia umożliwiające ich osiągnięcie.

MSRT jest zobiektywizowanym dokumentem o zasadniczym znaczeniu dla Miasta, 
a równocześnie dokumentem wymagającym bieżącego dostosowywania do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań.

Uchwała nr XXIV/347/2008 z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu wyznaczyła zadania do realizacji na lata 2008–2013.

Celem MSRT jest ocena obecnego stanu systemu transportowego w mieście oraz sformułowanie celów, priorytetów i działań, które w przyszłości powinny stać się podstawowym instrumentem kreującym politykę transportową władz Miasta.

Mając na celu monitorowanie zmian i informowanie o stanie realizacji poszczególnych zadań, przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji za rok 2011.  Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii, tj.:

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy (GDDKiA),

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (ZDW),

- Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (ZDP),

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Inowrocławiu (MPK),

oraz z Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia.

- Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie miasta Inowrocławia

1. Struktura gospodarcza

1.1. Podmioty gospodarcze związane bezpośrednio z branżą transportowo–drogową na tle pozostałych działalności

Według informacji uzyskanej z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Inowrocławia, w ewidencji działalności gospodarczej w 2011 r. było zarejestrowanych 5625 aktywnych przedsiębiorców – o 173 mniej niż w analogicznym okresie 2010 r., w tym 189 prowadzących działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową.

a) regularny przewóz osób w  granicach administracyjnych miasta w 2011 r. wykonywali:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.  w Inowrocławiu,

- Krzysztof Borkowski – Inowrocław,

W 2011 r. MPK zatrudniało 146 osoby (o 7 mniej niż w 2010 r.), w tym 5 uczniów, Krzysztof Borkowski zatrudniał 3 osoby (o 1 mniej niż w 2010 r.).

b) linie podmiejskie w 2011 r. obsługiwali:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Inowrocław,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o., Bydgoszcz,

- Henryk Kucharczyk, Jarosław Kucharczyk  „Kujawy Trans” s.c.,  Ludkowo,

- „Kujawy Trans” sp. z o.o., Pakość,

- Jarosław Kucharczyk „MATBUD – BIS”, Ludkowo,

- Leszek Niespodziński Zakład Instalacji Sanitarnych Usługi Transportowe,        Jacewo,

- Robert Pyrzyński  „Jan – Trans”, Janikowo,

- Tomasz Sternal  Przedsiębiorstwo Transportowe, Rojewo,

- Grzegorz Arent Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa, Grodztwo,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Włocławek,

- Jacek Wesołowski Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Złotniki Kujawskie,

- Jarosław Wesołowski Transport Osobowo – Przewozowy, Złotniki Kujawskie,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Turek,

- Anna Niemczyk BLUE LINE  Inowrocław,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Bytów,

- SPRINT – TRANS Michał Pipin, Piechcin,

- PHU POL – BUS Marek Burchacki, Bydgoszcz,

- Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowo – Handlowe Radzikowski, Janikowo

|  | Ilość podmiotów zarejestrowanych w Inowrocławiu (stan na dzień 31.12.2011 r.) | 2010 r. | 2011 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ogółem | 5798 | 5625 |
| II. | Transport ogółem | 774 | 743 |
| 1. | Komunikacja miejska | 2 | 2 |
| 2. | Komunikacja podmiejska | 14 | 19 |
| 3. | Przewóz osób taksówką | 189 | 189 |

Ogółem liczba podmiotów zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej w roku 2011 zmniejszyła się o 173 w porównaniu do roku 2010.

1.2. Źródła i cele ruchu (w tym nowe dzielnice mieszkaniowe i usługowe)

Zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia” zatwierdzonymi przez Radę Miejską Inowrocławia, zostały uchwalone następujące plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia:

a) pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną:

- rejon ul. Św. Ducha,

- rejon placu Klasztornego – z dopuszczeniem usług,

- rejon ulic 3 Maja, Św. Ducha, Wałowej i Jana Kilińskiego – z dopuszczeniem usług,

- rejon ulic al. Niepodległości i 800-lecia Inowrocławia – z dopuszczeniem usług,

- rejon ul. Solankowej – z dopuszczeniem usług,

- rejon ul. Macieja Wierzbińskiego – z dopuszczeniem usług,

- rejon ulic Dworcowej, Łucjana Grabskiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka i al. Okrężnej,

- rejon ul. Najświętszej Marii Panny – oraz pod usługi kultury,

- rejon ulic Jacewskiej i Św. Ducha – oraz alternatywnie pod zabudowę usług handlu 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

- rejon ul. Jacewskiej – i jednorodzinną oraz pod zabudowę usługową,

- rejon ulic Św. Ducha i Najświętszej Marii Panny – alternatywnie nieuciążliwe usługi,

- rejon ul. Św. Ducha – alternatywnie pod zabudowę jednorodzinną,

- rejon ulic Młyńskiej i Orłowskiej,

- rejon ul. Orłowskiej – i jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi,

- rejon ulic Stare Miasto i Orłowskiej – z nieuciążliwymi usługami,

b) pod zabudowę jednorodzinną:

- rejon ulic Lipowej, Milenijnej, Wierzbowej, Kątnej i Marulewskiej,

- rejon ulic Łucjana Grabskiego i Ks. Piotra Wawrzyniaka,

- rejon ulic Młyńskiej, Stare Miasto i Orłowskiej,

c) inne:

- rejon ul. Generała Władysława Sikorskiego – pod zabudowę usługową,

- rejon ulic Cegielnej, Św. Ducha i Andrzeja – pod zabudowę usługową i parkingi,

- rejon al. Niepodległości – pod zabudowę usługową z zakresu handlu, administracji, zdrowia, gastronomii, hotelarstwa, itp.,

- rejon ulic Wierzbowej i Kątnej – pod parkingi,

- rejon ul. Łucjana Grabskiego – pod administrację,

- rejon ul. Wiejskiej – pod zabudowę produkcyjno – usługowo – składową,

- rejon ulic Młyńskiej i Orłowskiej – pod zabudowę usługową,

- rejon ulic Rzemieślniczej i Toruńskiej – pod zabudowę usługową i handlową 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Ww. tereny inwestycyjne są zabezpieczone funkcjonującą komunikacją miejską. Wielkość oferty przewozowej znacznie przewyższa popyt na usługi przewozowe 
na większości linii.

Obecnie realizowana jest zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „małej obwodnicy” oraz do niej przyległych. Jej celem jest m.in. zmiana parametrów technicznych projektowanej drogi łączącej ul. Dworcową 
z ul. Św. Ducha z ulicy klasy głównej (ruchu przyspieszonego) na ulicę zbiorczą.

Opracowywane są także zmiany planów miejscowych w celu dostosowania ich zapisów do ustaleń zmiany Studium dla terenów zlokalizowanych:

- w rejonie ulic: Dworcowej i Kasprowicza (teren PKS) – umożliwienie realizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

- w rejonie ul. Szosy Bydgoskiej i linii kolejowej Inowrocław-Toruń oraz 
ul. Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław-Toruń – umożliwienie m.in. realizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

- w rejonie ul. Pakoskiej i linii kolejowej Inowrocław-Poznań – rozszerzenie sposobu zagospodarowania terenu.

Ponadto sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części Os. Mątwy oraz południowej części Os. Szymborze, a także zmiany planów miejscowych dla mniejszych terenów w celu umożliwienia realizacji zamierzeń inwestycyjnych przez poszczególnych wnioskodawców (właścicieli nieruchomości).

1.3. System taryfowo – biletowy

Cennik (w zł) opłat za przewozy w komunikacji miejskiej przedstawia się następująco:

| Lp. | Przewoźnik | 2010 r. | 2011 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MPK | od 1,34 do 2 | 01.01.2011 r. – od 1,34 do 2 od 01.05.2011 r. – od 1,70 do 3 |
| 2. | Krzysztof Borkowski | 1,40 | 01.01.2011 r. – 1,40 od 13.06.2011 r. – 2,00 |

W 2011 r. nastąpiła zmiana cen biletów zgodnie z uchwałą nr VII/77/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
 z zakresu komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu. Spółka stosuje ulgi i zwolnienia zgodnie                          z uchwałą nr VII/80/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia. Również Krzysztof Borkowski w 2011 r. podniósł opłatę za przejazd do 2 zł.

Bilet elektroniczny.

W 2011 r. wydano 3976 nowych kart biletu elektronicznego, w tym 2571 biletów bezpłatnych, 665 normalnych i 734 ulgowych. Wartość sprzedanych biletów w 2011 r. wyniosła 5 241 892,03 zł i była większa w stosunku do 2010 r. o 240 749,19 zł. Udział procentowy sprzedaży biletów elektronicznych w ogólnej sprzedaży biletów w 2011 r. wyniósł 13,19%.

Łącznie od 2007 r. wydano 27 198 kart biletu elektronicznego. Należy podkreślić, 
iż system ten służy również do monitorowania liczby pasażerów, co umożliwia zoptymalizowanie sieci transportowej, a w efekcie przyczynia się do obniżenia zarówno kosztów eksploatacji sytemu, jak i operacyjnych wynikających z maksymalnego wykorzystania taboru. Dzięki biletowi elektronicznemu następuje „uszczelnienie systemu” poprzez wyeliminowanie biletów fałszywych, co w efekcie zapobiega spadkowi wpływów 
ze sprzedaży biletów i ułatwia wprowadzanie zmian w taryfach.

2. Funkcjonowanie systemu transportowego na terenie miasta Inowrocławia

2.1. Układ drogowy Inowrocławia

Do układu drogowego, będącego z zarządzie Prezydenta Miasta Inowrocławia 
29 września 2011 r. zaliczono do kategorii dróg gminnych nowo wybudowaną ulicę Rotmistrza Witolda Pileckiego, stanowiącą łącznik drogi krajowej nr 15 ul. Toruńskiej i drogi powiatowej nr 2518C ul. Karola Marcinkowskiego. Łączna długość 1 267 m. Ponadto 
22 grudnia 2011 r. do kategorii dróg gminnych zaliczono nowo wybudowaną ulicę, stanowiącą dojazd do Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 25 ul. Szosa Bydgoska. Łączna długość 638 m.

Zestawienie długości dróg poszczególnych zarządców na terenie Inowrocławia

| Zarząd drogowy | 2010 r. | 2011 r. |
| --- | --- | --- |
| GDDKiA | 10,559 | 10,559 |
| ZDW | 4,097 | 4,097 |
| ZDP | 34,463 | 34,463 |
| Miasto Inowrocław | 93,907 | 95,812 |

2.2. Stan infrastruktury drogowej

Na podstawie informacji przedstawionych przez poszczególnych zarządców dróg należy stwierdzić, iż w 2011 r. nastąpiła poprawa stanu technicznego dróg:

- Wybudowano łącznik ul. Metalowców z ul. Toruńską. Ulica otrzymała nazwę Rotmistrza Witolda Pileckiego. Odbiór nastąpił 18 sierpnia 2011 r.

- Przebudowano drogę powiatową ul. Cegielną.

- Przebudowano drogi gminne:

  - ul. Staropoznańską na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bagiennej,

  - ul. Jagiellońską,

  - ul. ks. Dobromira Ziarniaka.

- Wybudowano ulice na osiedlach mieszkaniowych: Jakuba Jasińskiego, Stanisława Waszaka, Stanisława Łuczaka, Henryka Czamana, Kornela Makuszyńskiego, Konwaliowa.

- Wybudowano zatoki parkingowe na 93 miejsca postojowe w ul. Stanisława Wachowiaka, Stanisława Kiełbasiewicza i Armii Krajowej. Współfinansowano remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi przy budynku 
al. Niepodległości 72. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wybudowano próg zwalniający w ul. Stanisława Wyspiańskiego.

- Przebudowano dojście do Państwowej Szkoły Muzycznej oraz drogę wewnętrzną 
od ul. Józefa Krzymińskiego.

2.2.1. Ścieżki rowerowe

W 2011 r. wybudowano ścieżkę rowerową pomiędzy ul. Ludwika Błażka 
a ul. Szarych Szeregów. Ponadto wyznaczone zostały ścieżki rowerowe w ciągach pieszych ulic Zofiówka, Skwer Leona Wyczółkowskiego, łącznik Metalowców – Toruńska oraz                   na tzw. kładce pakoskiej. Łączna długość 2 585,73 m.

Ogółem długość ścieżek rowerowych na terenie miasta Inowrocławia wynosi 19 884,58 m.

2.3. Komunikacja zbiorowa

2.3.1. Komunikacja miejska

W granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia regularny przewóz osób 
w komunikacji miejskiej wykonuje dwóch przewoźników drogowych:

- MPK obsługuje linie nr 1, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 27, 28 i N. Posiada 	w dyspozycji 43 autobusy o pojemnościach od 23 do 111 miejsc. Natomiast  Pan 	Krzysztof Borkowski obsługuje linię nr „26” 4 autobusami o pojemnościach od 13 
	do 25 miejsc.

- MPK przewiozło 5 339 302 pasażerów, o 446 348 pasażerów mniej niż w 2010 r., 
a Pan Krzysztof Borkowski 93 971 pasażerów, o 28 318 pasażerów mniej w 2010 r.

- MPK dokonało zmiany w posiadanych zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób, które weszły w życie 1 maja 2011 r. i 1 października 2011 r. 
Zmiany polegały głównie na korektach rozkładów jazdy w celu dostosowania ich do potrzeb przewozowych, skoordynowaniu odjazdów z przystanków autobusowych                   z rozkładem jazdy pociągów, skróceniu czasu przejazdów autobusów w związku                     z ograniczeniem sprzedaży biletów przez kierowców.

- MPK utworzyło nową linię nr 20 na trasie ul. Władysława Łokietka – Szpital Powiatowy – Os. Rabin. Nastąpiła zdecydowana poprawa dojazdu do Szpitala Powiatowego. Uruchomienie krótszego połączenia pomiędzy Os. Piastowskim 
i Os. Rąbin było postulowane przez pasażerów od momentu wydłużenia trasy linii nr 21 do Al. Mikołaja Kopernika.

W okresie do 31 grudnia 2011 r. zostało przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Dróg i Transportu Urzędu Miasta Inowrocławia 7 planowych kontroli na liniach 
nr 3 (3 kontrole), nr 8 (1 kontrola), nr 27 (3 kontrole). W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień.

2.3.2. Komunikacja podmiejska

W 2011 r. z wnioskami o wydanie nowych uzgodnień zasad korzystania 
z przystanków autobusowych będących w dyspozycji Miasta, wystąpili przewoźnicy obsługujący linie podmiejskie, tj.:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu S.A., Plac 	Kasprowicza 5, 88-100 Inowrocław - na linię gminną nr 23509 P2 Inowrocław –                 – Żalinowo oraz na liniach 23060 Bydgoszcz – Skulsk i 23031 Mogilno – Inowrocław,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie spółka     	akcyjna - na linię nr 45 Warszawa – Włocławek – Inowrocław oraz nr 61 Warszawa –  	– Gostynin – Bydgoszcz – Kołobrzeg – Mielno,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o. o. - na linię 
	nr 21108 Bydgoszcz – Inowrocław oraz nr 21128 Grudziądz – Bydgoszcz –                           – Inowrocław,

- Przedsiębiorstwo Transportowe Tomasz Sternal , Rojewo 114/2 - na linię Inowrocław– –  Radojewice – Dąbrowa Biskupia – Chrustowo – Przybysław – Inowrocław,

- Grzegorz Arent Nadgoplańska Komunikacja Samochodowa - na linię Inowrocław – 	– Kraków i Zakopane – Gdynia,

- Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowo – Handlowe Radzikowski, Janikowo 
	ul. Klonowa 8b/7 - na linię specjalną Inowrocław – Janikowo,

- PHU POL – BUS Marek Burchacki Bydgoszcz, ul. Gersona 20a - na linię Bydgoszcz –	– Inowrocław.

W porównaniu do 2010 r. liczby złożonych wniosków na nowe linie wzrosła o 7. 
W 2011 r. Miasto Inowrocław przyjęło w zarząd wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane przy drogach kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.

2.3.3. Ocena stanu technicznego autobusów MPK

W posiadaniu MPK znajduje się następujący tabor:

| Lp. | Marka | Typ | Rok produkcji | Liczba pojazdów | Stan techniczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jelcz | 120 MM/2 | 1998 | 11 | 8 pojazdów po remoncie kapitalnym – stan dobry; 3 pojazdy wycofane z eksploatacji |
| 2. | Jelcz | 120 M CNG | 2000 | 2 | 1 pojazd sprawny technicznie,1 pojazd wycofany z eksploatacji |
| 3. | Jelcz | 120 M/3 CNG | 2000/2001 | 3 | Dobry |
| 4. | Jelcz | 120 M/3 | 2004 | 5 | Dobry |
| 5. | Mercedes Benz | O405N | 1996 | 3 | Dobry |
| 6. | Solbus | B 9,5 | 2004 | 2 | Dobry |
| 7. | Solbus | SN 11 | 2006 | 4 | Dobry |
| 8. | Man | NM283F | 2002 | 1 | Dobry |
| 9. | Solaris | Urbino 12 | 2006 | 3 | Dobry |
| 10. | Solaris | Turbino 10 | 2010/2011 | 4 | Bardzo dobry |
| 11. | IVECO | 65CUrby CNG | 2010 | 4 | Bardzo dobry |
| 12. | Irisbus | C50 Iveco Daily CNG | 2010 | 1 | Bardzo dobry |

W 2011 r. MPK zakupiło 3 fabrycznie nowe autobusy marki SOLARIS URBINO 10, autobus marki Man NM 283 F. Zakupione autobusy są niskopodłogowe, przystosowane 
do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone są w klimatyzację, monitoring oraz silniki spełniające normy EURO 5. W 4 autobusach zamontowano system głosowej zapowiedzi przystanków w celu ułatwienia podróżowania osobom niepełnosprawnym. Poprawie uległ stan techniczny pojazdów, średni wiek wynosi 7,2 lat. W następnych latach Spółka planuje zakup nowych autobusów w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu przewozu pasażerów.

2.4. Strefy ochrony konserwatorskiej dla miasta Inowrocławia i postulaty konserwatorskie

W ramach wydanych uzgodnień konserwatorskich dla planowanych inwestycji drogowych w mieście, Miejski Konserwator Zabytków wydał 3 postanowienia i 26 opinii 
dla inwestycji polegających na budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, budowy parkingów, alejek, przyłączy teletechnicznych, nawierzchni pasów drogowych. Ponadto we wszystkich projektach drogowych budowy infrastruktury podziemnej 
lub remontów nawierzchni, w strefach „A” i „B” ochrony konserwatorskiej wskazano 
na obowiązek dokonania uzgodnień archeologicznych w zakresie prowadzonych robót ziemnych.

2.5. Bezpieczeństwo na drogach

| Wypadki drogowe i ich skutki na zarządzanej sieci w 2011 r. |
| --- |
| Liczba wypadków | Liczba ofiar śmiertelnych | Liczba rannych osób |
| Ogółem | W tym z ofiarami śmiertelnymi |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 4 |

Powyższe wypadki drogowe zaistniały z winy kierujących. Kierowcy nie udzielali pierwszeństwa przejazdu.

2.5.1. Monitoring  autobusów oraz przystanków autobusowych

Ilość pojazdów objętych monitoringiem:

| Przewoźnik | 2010 r. | 2011 r. |
| --- | --- | --- |
| MPK | 17 | 21 |
| Krzysztof Borkowski | - | 1 |

W 2011 r. w zakupionych autobusach MPK zamontowała system monitoringu. Zakup ten zwiększył tabor wyposażony w monitoring do 21 pojazdów. W ten sposób kierowcy autobusów posiadają podgląd na wnętrze pojazdów oraz przystanek autobusowy, który jest widoczny z chwilą zatrzymania autobusu na przystanku. W 7 autobusach zamontowano system głosowej zapowiedzi przystanków w celu ułatwienia podróżowania osobom niepełnosprawnym. Ponadto każdy kierowca wyposażony jest w telefon komórkowy.

2.5.2. Budowa progów zwalniających przed szkołami i na terenie osiedli mieszkaniowych strefy ruchu uspokojonego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wybudowano próg zwalniający 
w ul. Stanisława Wyspiańskiego.

Zlecono wykonanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 10 szt. słupków blokujących U-12c, 10 szt. ozdobnych słupków blokujących w ciągu dróg kategorii gminnej.

II. Cele strategii rozwoju transportu

|  | Cel podstawowy | Realizacja celu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie odpowiedniej do przewidywanych potrzeb ruchowych sprawności systemu transportowego | Zakończono budowę łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską. Poprawa sprawności systemu nastąpiła na połączeniu ul. Dworcowej z ul. Toruńską. |
| 2. | Zagwarantowanie właściwej obsługi i warunków podróży osób | W okresie sprawozdawczym przewoźnicy podnosili standard obsługi pasażerów poprzez zwiększenie ilości nowych autobusów, sprzedaż biletów elektronicznych, instalowanie systemu monitoringu w autobusach w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów oraz system głosowej zapowiedzi przystanków w celu ułatwienia podróżowania osobom niepełnosprawnym. Autobusy MPK posiadają możliwość przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. |
| 3. | Stymulowanie rozwoju gospodarczego i przestrzennego miasta poprzez zapewnienie dostępności celów podróży umożliwiającej mieszkańcom realizację wszelkich form aktywności oraz poprzez rozwijanie nowych elementów systemu transportowego dla udostępnienia pod przyszłe inwestycje nowych terenów w mieście | W 2011 r. opracowano zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których celem było dostosowanie ustaleń planów do obowiązujących przepisów, rozszerzenie sposobu zagospodarowania terenów oraz wyznaczenie ok. 13 ha obszarów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. W planach miejscowych dokonano również zmiany układu drogowego m.in. zrezygnowano z części projektowanych dróg publicznych umożliwiając jednocześnie realizację dróg wewnętrznych. |
| 4. | Ograniczenie uciążliwości transportu dla środowiska i mieszkańców, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu | W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlach mieszkaniowych wybudowano próg zwalniający w ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz dokonano montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg kategorii gminnej – słupków blokujących, utrudniających wjazd na chodnik. Wybudowano zatoki parkingowe na 93 miejsca postojowe. Zakończono rewitalizację centrum miasta – przebudowano nawierzchnię Rynku, placu Klasztornego, ulic: Św. Ducha, Królowej Jadwigi. |
| 5. | Obniżenie ekonomicznych i społecznych kosztów transportu | W 2011 r. MPK zakupiło 4 autobusy. W związku z tym nastąpiło zminimalizowanie kosztów związanych z obsługą linii mało obciążonych pasażerami, obniżenie kosztów napraw oraz części zamiennych, zmniejszenie kosztów związanych z zakupem paliwa. Zastosowanie ekologicznych źródeł zasilania pozwoliło na obniżenie emisji do środowiska niebezpiecznych związków z procesu spalania w silniku, a co za tym idzie - obniżenie kosztów odprowadzanych z tego tytułu opłat. Podejmowane przez przewoźników działania podnoszą komfort podróży oraz bezpieczeństwo pasażerów. W autobusach MPK jest możliwość przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zamontowano system głosowej zapowiedzi przystanków. Monitoring daje możliwość szybkiego reagowania i zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom. |

- Źródła finansowania w latach 2010-2011.

| Infrastruktura drogowa |
| --- |
| Lp. | Podmiot | Poniesione nakłady w 2010 r. | Poniesione nakłady w 2011 r. | Wzrost/Spadek % |
| 1. | GDDKiA | 1 819 800,00 | 239 200,00 | -86,85 |
| 2. | ZDW | - | - | - |
| 3. | ZDP | 11 046 219,64 | 1 719 452,11 | -84,43 |
| 4. | Miasto Inowrocław | 9 399 891,75 | 17 986 772,72 | +91,35 |
| 5. | Środki zewnętrzne | 4 696 941,02 | 12 853 070,40 | +173,64 |
| Razem | 26 962 852,41 | 29 807 476,22 |  |

| Transport |
| --- |
| Lp. | Podmiot | Poniesione nakłady w 2010 r. | Poniesione nakłady w 2011 r. | Wzrost/Spadek % |
| 1. | MPK | 2 296 731,14 | 2 671 560,00 | +16,32 |
| 2. | Miasto Inowrocław | - | 3 690,00 |  |

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011  r. ujętych w MSRT na lata 2008 – 2013

1. Zadania inwestycyjne

1.1. Infrastruktura drogowa

| Lp. | Nazwa planowanego działania | Oczekiwane produkty i rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Przebudowa skrzyżowania ulic Górnicza – Poznańska – Stanisława Staszica | Produkt: zmodernizowanie skrzyżowania Rezultat: usprawnienie przejazdu przez skrzyżowanie, zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | W 2011 r. przygotowano dokumentację przebudowy skrzyżowania. Poniesione nakłady 239 200 zł. |
| 2. | Budowa przedłużenia ul. Metalowców | Produkt: budowa ulicy Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Zakończono budowę łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską o długości – 1 266,5 m. Ulica otrzymała nazwę Rotmistrza Witolda Pileckiego. Odbiór nastąpił 18 sierpnia 2011 r. Poniesione nakłady w 2011 r. – 2 991 019,01 zł, w tym: 1 130 820,89 zł – środki unijne. |
| 3. | „Rewitalizacja centrum Miasta Inowrocławia”, w tym ul. Królowej Jadwigi | Produkt: ulica, chodnik, deptak Rezultat: podniesienie parametrów technicznych drogi, podniesienie bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miasta Inowrocławia Zarząd Dróg Powiatowych |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Zakończona została przebudowa nawierzchni Rynku o długości – 351,8 m., ulic: Św. Ducha o długości – 155 m., Królowej Jadwigi – o długości – 224 m. oraz placu Klasztornego. Wykonano fontannę na Rynku, zamontowano oświetlenie na placu Klasztornym, rośliny ozdobne, ławki, kosze, stojaki rowerowe oraz donice kwiatowe. Poniesione nakłady w 2011 r. – 4 418 765,75 zł, w tym: 2 730 885,92 zł - środki unijne. |
| 4. | Przebudowa ul. Cegielnej | Produkt: przebudowa ulicy Rezultat: podniesienie parametrów technicznych drogi, podniesienie bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miasta Inowrocławia Zarząd Dróg Powiatowych |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | W 2011 r. zakończono przebudowę ul. Cegielnej. Poniesione nakłady w 2011 r. – 1 539 452,11 zł. |
| 5. | Budowa ul. Gronowej | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | W 2011 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania. Realizacja nastąpi w 2012 r. Poniesione nakłady – 1 214 zł – wycinka drzew. |
| 6. | Budowa ul. Morelowej | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | W 2011 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania. Realizacja nastąpi w 2012 r. Poniesione nakłady – 286 zł – wycinka drzew. |
| 7. | Budowa ul. Stanisława Waszaka | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę ulicy o długości – 251,5 m. Poniesione nakłady w 2011 r. – 276 678,32 zł |
| 8. | Budowa ul. Zielonej | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | W 2011 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania. Realizacja nastąpi w 2012 r. |
| 9. | Budowa ul. Henryka Czamana z odcinkiem ulicy Lotniczej i Stanisława Łuczaka | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Wykonano przebudowę ul. Henryka Czamana i ul. Stanisława Łuczaka o długości 219,5 m. Poniesione nakłady 542 911,01 zł. |
| 10. | Budowa chodników | Produkt: chodniki Rezultat: podniesienie standardu i jakości chodnika oraz bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Zadanie zrealizowane. 1) Wykonano przebudowę chodnika łączącego ul. Macieja Wierzbińskiego z ciągiem pieszo – rowerowym pomiędzy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Macieja Wierzbińskiego o długości – 282,26 m. Poniesione nakłady w 2011 r. – 21 613,94 zł. 2) Wykonano przebudowę chodnika łączącego parking przed siedzibą Starostwa Powiatowego z zapleczem budynku Urzędu Miasta. Poniesione nakłady w 2011 r. – 65 578,32 zł. |
| 11. | Budowa ścieżek rowerowych | Produkt: ścieżki rowerowe Rezultat: podniesienie standardu i jakości ścieżek rowerowych oraz bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | W 2011 r. wybudowano ścieżkę rowerową od ul. Szarych Szeregów do ul. Ludwika Błażka o długości 430 m. Poniesione nakłady w 2011 r. – 312 636 zł. |

1. 2. Transport na lata 2008 - 2013

| Lp. | Nazwa planowanego działania | Oczekiwane produkty i rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wymiana taboru komunikacji miejskiej | Produkt: 15 autobusów Rezultat: możliwość uruchomienia lub optymalizacja linii, polepszenie komfortu przewożenia pasażerów | MPK |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | W 2011 r. zakupiono 3 nowe autobusy marki SOLARIS URBINO 10 na kwotę 2 439 090 zł oraz 1 używany autobus marki MAN na kwotę 232 470 zł (od 2008 r. zakupiono 8 nowych autobusów, 10 używanych autobusów i pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych). |
| 2. | Remonty kapitalne autobusów | Produkt: 15 autobusów Rezultat: polepszenie płynności finansowej poprzez zmniejszenie kosztów obsługi pojazdów, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa przewożenia pasażerów | MPK |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | W 2011 r. nie wykonano remontów kapitalnych autobusów. W latach 2008-2010 wykonano remont 8 autobusów marki Jelcz 120 MM2. Pozostałe 6 z 15 zaplanowanych wycofano z eksploatacji zastępując je nowo zakupionymi pojazdami. |
| 3. | System informacji pasażerskiej, system monitoringu dla 15 autobusów | Produkt: system informacji miejskiej, monitoring w autobusach Rezultat: polepszenie komfortu i bezpieczeństwa pasażerów | MPK |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | W zakupionych 4 autobusach marki CACCIAMALI IVECO 65 C URBY CNG, w cenie zakupu autobusów wliczono montaż monitoringu (od 2008 r. system monitoringu zamontowano w 15 autobusach). |
| 4. | Budowa pętli autobusowej wraz z zapleczem socjalnym i informacyjnym oraz miejscami parkingowymi dla co najmniej 4 autobusów na al. 800-lecia Inowrocławia | Produkt: pętla autobusowa wraz z zapleczem socjalnym i informacyjnym oraz miejscami parkingowymi lub przystanek przesiadkowy wraz z zapleczem informacyjno – socjalnym Rezultaty: usprawnienie komunikacji miejskiej | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | W 2011 r. wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu pod budowę stanowisk postojowych dla autobusów przy al. 800—lecia Inowrocławia. Poniesione nakłady w 2011 r. – 3690 zł. |

1.3 Zadania zrealizowane w 2011 r. poza zadaniami ujętymi w MSRT na lata 2008 – 2013.

| 1. | Przebudowa ul. Jagiellońskiej | Urząd Miasta Inowrocławia |
| --- | --- | --- |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Zakończono przebudowę ul. Jagiellońskiej i ul. ks. Dobromira Ziarniaka wraz z kanalizacją deszczową o długości – 566 m. Poniesione nakłady w 2011 r. – 457 599,37 zł. |
| 2. | Budowa ul. Jakuba Jasińskiego | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Zakończono przebudowę ul. Jakuba Jasińskiego o długości – 140 m. Poniesione nakłady w 2011 r. – 188 665,33 zł, w tym kary umowne: 59 401,66 zł, |
| 3. | Budowa ul. Konwaliowej | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Wykonano przebudowę odcinka ul. Konwaliowej o długości – 70 m. Poniesione nakłady w 2011 r. – 55 267,34 zł. |
| 4. | Budowa ul. Kornela Makuszyńskiego | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Wykonano przebudowę ul. Kornela Makuszyńskiego o długości – 61,3 m. Poniesione nakłady w 2011 r. – 215 446,83 zł. |
| 5. | Przebudowa ul. Staropoznańskiej wraz z kanalizacją deszczową oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od. ul. Popowickiej do ul. Fabrycznej. | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Zakończono przebudowę ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bagiennej wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową i siecią wodociągową o długości – 945 m. Zainstalowano sygnalizację drogową na przejściu dla pieszych. Poniesione nakłady w 2011 r. – 1 477 596,22 zł, w tym 459 416,74 zł – środki unijne. |
| 6. | Budowa alejek na Os. Piastowskim | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Wykonano alejkę w parku na Os. Piastowskim. Poniesione nakłady w 2011 r. – 72 674,86 zł. |
| 7. | Budowa alejek wokół stawu w Szymborzu | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Wykonano alejkę wraz z oświetleniem wokół stawu w Szymborzu. Poniesione nakłady w 2011 r. – 153 928,48 zł. |
| 8. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie ulic Prezydenta Gabriela Narutowicza – Kruśliwiecka poprzez modernizację tzw. kładki pakoskiej | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Wykonano modernizację Kładki Pakoskiej nad torami kolejowymi w ciągu ulic Prezydenta Gabriela Narutowicza i Pakoskiej o długości – 185 m. Poniesione nakłady w 2011 r. – 2 466 110,84 zł, w tym: 1 050 000 zł – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, 180 000 zł – Powiat Inowrocławski. |
| 9. | Zakup i montaż parkomatów | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Dostarczono i zainstalowano 15 parkomatów na terenie Miasta Inowrocławia. Urządzenia zaprogramowano i uruchomiono. Zobowiązano wykonawcę do serwisowania i bieżącego utrzymania parkomatów przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru Poniesione nakłady w 2011 r. – 359 302,99 zł. |
| 10. | Budowa parkingów | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | 1) Przebudowano nawierzchnię terenu wokół budynku Straży Miejskiej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 64. Poniesione nakłady w 2011 r. – 486 630,92 zł. 2) Przebudowano kanalizację sanitarną i deszczową, nawierzchnię oraz wykonano oświetlenie parkingu przy budynku Urzędu Miasta Inowrocławia ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36. Poniesione nakłady w 2011 r. – 549 929,64 zł. 3) Wybudowano zatoki parkingowe na 93 miejsca postojowe w ulicach: Stanisława Wachowiaka, Stanisława Kiełbasiewicza i Armii Krajowej. Poniesione nakłady w 2011 r. – 223 587,29 zł. |
| 11. | Inowrocławski Obszar Gospodarczy | Urząd Miasta Inowrocławia |
|  | Realizacja zadania w 2011 r. | Zbudowano drogi dojazdowe wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową, siecią wodociągową oraz oświetleniem w: 1) strefie północnej, w rejonie ulic: a) Karola Marcinkowskiego o długości - 720 m b) Szosa Bydgoska o długości - 638,8 m 2) w strefie zachodniej przy ul. Pakoskiej, z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 251 o długości - 350,8 m. Poniesione nakłady w 2011 r. – 12 476 514,06 zł, w tym 7 481 976,85 zł – środki unijne. |

Podsumowanie

Cel realizacji MSRT koncentruje się na usprawnieniu funkcjonowania transportu publicznego oraz stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników decydujących o warunkach życia ludności.

GDDKiA nie zrealizowała żadnego z 4 zadań ujętych w Strategii. Natomiast została przygotowana dokumentacja dla zadania: „Przebudowa skrzyżowania ulic Górnicza – Poznańska – Stanisława Staszica”.

ZDP z 7 zadań ujętych w MSRT zrealizował 1 – przebudował ulicę Cegielną.

W ramach infrastruktury drogowej, ze środków pochodzących z budżetu Miasta 
w 2011 r. zostało wykonanych 10 z 12 zadań. 2 zadania są w trakcie realizacji: „System informacji pasażerskiej, system monitoringu dla 15 autobusów”, „Budowa pętli autobusowej wraz z zapleczem socjalnym i informacyjnym oraz miejscami parkingowymi 
dla co najmniej 4 autobusów na al. 800-lecia Inowrocławia”.

Miasto zrealizowało również inne inwestycje nieujęte w MSRT, m.in. zakończono przebudowę ulic Jagiellońskiej i ks. Dobromira Ziarniaka, Jakuba Jasińskiego,                       Kornela Makuszyńskiego, Konwaliowej, Staropoznańskiej. Wykonano alejki w Parku 
na Os. Piastowskim oraz w Szymborzu. Zmodernizowano tzw. kładkę pakoską nad torami kolejowymi. Przebudowano parkingi wraz z drogami dojazdowymi wokół budynków Straży Miejskiej i Urzędu Miasta Inowrocławia. Wybudowano zatoki parkingowe na 93 miejsca postojowe w ulicach Stanisława Wachowiaka, Stanisława Kiełbasiewicza i Armii Krajowej. Zbudowano 3 drogi dojazdowe na terenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego wraz 
z infrastrukturą. Została wybudowana ścieżka rowerowa pomiędzy ul. Ludwika Błażka 
a ul. Szarych Szeregów.

W zakresie transportu zbiorowego MPK zakupiło 4 autobusy. Spółka rozpoczęła realizację 2 z 3 zadań ujętych w MSRT.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

# Footnotes

- Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 15, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

.

# Text boxes

15

22