Protokół nr  4/2011

posiedzenia Komisji  Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami

i Spraw Mieszkaniowych Rady Miejskiej Inowrocławia,

odbytego w dniu 22 marca 2011 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

................................................................................................................................

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 1000,  zakończyło się o godz.1110.

Członkowie Komisji i osoby zaproszone – obecni na posiedzeniu 
wg załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

# Przebieg obrad:

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji, Pani Grażyna Dziubich, która na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy wymagane przepisami kworum, w związku z czym obrady 
są prawomocne.

# Proponowany porządek obrad:

- Ocena stanu realizacji w 2010 r. zadań inwestycyjnych zapisanych 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2013.

- Sprawy wymagające opinii Komisji.

- Sprawy bieżące.

Do porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, przystąpiono więc  do jego realizacji ( za – 5).

Ad. 1

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Pani Naczelnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny stanu realizacji w 2010 r. zadań inwestycyjnych zapisanych 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2013.

Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pani Grażyna Dziubich

Otwieram dyskusję nad przedstawionym materiałem.

Pan Janusz Radzikowski

Budowa ul. Wapiennej. Kiedy to zadanie będzie realizowane?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału

Okres realizacji, to rok 2013. Tak to zostało zaplanowane w WPI.

Pani Grażyna Dziubich

Budowa budynku mieszkalnego, socjalnego, przy ul. Wojska Polskiego. Kiedy planuje się wybudowanie tego bloku?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału

Zadanie to jest zapisane  do wykonania na lata 2011 – 2012. Takie były pierwotne ustalenia i tego się trzymamy.

Pani Grażyna Dziubich

Wiem, że był problem z pozyskaniem środków zewnętrznych… Czy możemy liczyć na zwrot kosztów z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału

Możemy liczyć maksymalnie na 30 procent. Taki jest regulamin i to uzyskaliśmy.

Pani Grażyna Dziubich

Czy uda się zasiedlić ten budynek już w 2011 r.?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału

Raczej nie. Bardziej prawdopodobny jest rok 2012.

Pani Grażyna Dziubich

Zakończył się remonty płyty Rynku Miejskiego. Jest wiele skarg ze strony mieszkańców na jakość wykonanych prac.

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału

W ramach modernizacji wykonano przebudowę nawierzchni płyty Rynku, pobudowano nową fontannę, w połowie kwietnia planuje się postawić posąg 
św. Królowej Jadwigi. Jeśli okaże się, że coś jest nie tak, w ramach gwarancji zostanie to poprawione.

Pani Magdalena Waloch

Budowa łącznika ul. Wolska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica. Kiedy planuje się realizacje tego zadania?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału

Zadanie to planujemy wykonać w 2011 r.

Pan Tomasz Marcinkowski

Przy Kauli na Os. Rąbin jest realizowana inwestycja. Czy planuje się tam również montaż oświetlenia?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału

W tej chwili nie odpowiem na to pytanie, gdyż za sprawy związane 
z oświetleniem odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska 
i Rolnictwa. Sprawdzę jednak dokumentację, zadzwonię do pana radnego, poinformuję, czy planuje się tam montaż oświetlenia.

Pani Magdalena Waloch

W planach było utworzenie wybiegów dla psów. Na jakim etapie jest realizacja tych planów?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału

Te sprawy są również w gestii Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska 
i Rolnictwa.

Pani Grażyna Dziubich

Kiedy zostanie zrealizowane zadanie: „oświetlenie ul. Trzcińskiego”?

Pani Aleksandra Dolińska- Hopcia – Naczelnik Wydziału

Projekt jest w trakcie… W 2011 r. będzie to zrobione.

Pani Grażyna Dziubich

Dziękuję za wyjaśnienia.

Czy są inne uwagi lub zapytania?

Nie widzę chętnych do zabrania głosu.

Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny stanu realizacji w 2010 r. zadań inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2013?

za – jednogłośnie (5)

Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną.

Ad. 2

Pani Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu

Pani Naczelnik przedstawiła projekt uchwały   w sprawie przejęcia od Gminy Inowrocław zadania publicznego zarządzania drogą gminną  wraz 
z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4  do protokółu.

Pani Grażyna Dziubich

Otwieram dyskusję.

W dyskusji nikt głosu nie zabierał.

Przystępujemy do głosowania.

za – 5

przeciw i wstrzym. się – nie było

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Pan Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości

Pan Naczelnik przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Inowrocław nieruchomości położonej w Jaksicach gmina Inowrocław wraz 
z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do protokółu.

Pani Grażyna Dziubich

Otwieram dyskusję.

W dyskusji nikt głosu nie zabierał.

Czy mają państwo  inne uwagi, zapytania?

Nie widzę chętnych do zabrania głosu.

za – 4

przeciw i wstrzym. się – nie było

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Pan Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości

Pan Naczelnik przedstawił projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy al. Niepodległości wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do protokółu.

Pani Grażyna Dziubich

Otwieram dyskusję.

Pan Tomasz Marcinkowski

Od strony ul. Miechowickiej jest chodnik, który wchodzi w działkę wnioskodawcy. Czy ten chodnik będzie jego?

Pan Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału

Tak.

Pani Grażyna Dziubich

Czy mają państwo  inne uwagi, zapytania?

Nie widzę chętnych do zabrania głosu.

za – 4

przeciw i wstrzym. się – nie było

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Pan Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości

Pan Naczelnik przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do protokółu.

Pani Grażyna Dziubich

Otwieram dyskusję.

W dyskusji nikt głosu nie zabierał.

Czy mają państwo  inne uwagi, zapytania?

Nie widzę chętnych do zabrania głosu.

za – 4

przeciw i wstrzym. się – nie było

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Pan Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości

Pan Naczelnik przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Stanisława Łuczaka wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do protokółu.

Pani Grażyna Dziubich

Otwieram dyskusję.

W dyskusji nikt głosu nie zabierał.

Czy mają państwo  inne uwagi, zapytania?

Nie widzę chętnych do zabrania głosu.

za – 5

przeciw i wstrzym. się – nie było

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Ad. 3

Pani Grażyna Dziubich

Czy w sprawach bieżących mają państwo do przedstawienia jakieś sprawy?

Pan Tomasz Marcinkowski

Interesuje mnie uchwała  w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Wierzbińskiego. Na jakim jest to etapie?

Pan Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału

Jest weryfikowany w Urzędzie Wojewódzkim. Oni mają właściwie nieograniczony czas…

Pan Tomasz Marcinkowski

Kto odpowiada za publikację w Dzienniku Urzędowym?

Pan Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału

Sadzę, że Wydział Nadzoru i Biuro Prawne.

Pani Grażyna Dziubich

W materiałach na Komisję otrzymaliście państwo pismo, odpowiedź na nasz wniosek, a rzecz dotyczyła firmy BAUKUR i wyrażenia zgody na zlokalizowanie miejsca startów i lądowań statków powietrznych na działkach 
nr 28 i 29/2 przy ul. Orłowskiej (pismo, znak: WGP.II.B.0114-7/11 
z dn. 18.02.2011 r.).

W materiałach otrzymaliście państwo także pismo informujące, że wpłynął wniosek pana Sławomira Staniaka i pani Iwony Dorau-Staniak  w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Św. Ducha 83 w Inowrocławiu. Otrzymaliśmy to pismo od pana Przewodniczącego RM do wiadomości (WGP.II..6724.5.2011.D 
z dn. 18.02.2011 r.).

Nie widzę chętnych do zabrania głosu.

W  związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Dziubich

Protokółowała

Dorota Trojanowska