BRM.0012.6.14.2013

Protokół Nr 36/2013

posiedzenia Komisji Strategii i Promocji Miasta

odbytego  13 grudnia 2013 r.  pod przewodnictwem

pana Waldemara Wąśniewskiego – Przewodniczącego Komisji

Posiedzenie otworzył pan Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji,  witając jej członków i zaproszonych gości.

Listy obecności stanowią  załączniki nr 1 i 2  do protokółu.

Posiedzenie trwało od godz. 1415  do 1520.

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

- Ocena stanu realizacji „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014” będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Inowrocławiu.

- Sprawy wymagające opinii Komisji.

- Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie /4 - za/, i przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Ocena stanu realizacji „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014” będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Inowrocławiu – załącznik nr 3  do protokółu.

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Przedstawię Państwu główne zadanie rozwojowo-modernizacyjne przeprowadzone od 2011 roku z perspektywą do 2014 roku.

-  Urządzenia wodociągowe, w tym: ujęcia wody, odwierty studni zastępczych 
w Trzaskach, budowa stacji uzdatniania wody, modernizacja ujęć wody.

- Sieć wodociągowa: magistrale wodociągowe, sieci rozdzielcze w tym: 
ul. Mickiewicza, ul. Jacewska, ul. Rąbińska, uzbrajanie nowych osiedli 
(w tym przepinki), budowa sieci przed modernizacją nawierzchni ulic 
(w uzgodnieniu z zarządcami dróg)

Urządzenia kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna:

Sieci kanalizacji sanitarnej w tym: ul. Szymborska, (od ul. Kasztanowej do 
ul. Marulewskiej), ul. Św. Ducha (od ul. Działowej do ul. Cegielnej)

ul. Świętokrzyska (od ul. Zygmunta Wilkońskiego do Sanatorium „Oaza”)

ul. Studzienna (od ul. Stanisława Staszica do ul. Świętokrzyskiej)

ul. Poznańska, przepompownie ścieków, uzbrojenia nowych osiedli (w tym przełączenia kanalizacyjne), budowa sieci przed modernizacją nawierzchni ulic 
(w uzgodnieniu z zarządcami dróg).

Oczyszczalnia ścieków, w tym modernizacja części bioenergetycznej 
i modernizacja części osadowej.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

Czy są zapytania do przedstawionego materiału?

Henryk Procek – członek Komisji:

Pani Naczelnik bardzo czytelnie ten materiał przedstawiła.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

Przystępujemy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego materiału?

Głosowanie:			za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Materiał został przyjęty.

Ad. 2

Sprawy wymagające opinii Komisji.

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania wraz z załącznikiem 
i uzasadnieniem – załącznik nr 4  do protokółu.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę chętnych do zadawania pytań? Przystępujemy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

Głosowanie:			za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji.

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków wraz z załącznikiem i uzasadnieniem – załącznik nr 5  do protokółu.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę chętnych do zadawania pytań? Przystępujemy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

Głosowanie:			za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji.

Ad. 3

Sprawy bieżące.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

W tym punkcie żadnych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej Komisji.

Przewodniczący

Komisji Strategii i Promocji Miasta

Waldemar Wąśniewski

Protokółowała

Maria Legwińska