BRM.0012-6-1/2011

Protokół Nr 3/2011

posiedzenia Komisji Strategii i Promocji Miasta

odbytego 16 lutego   2011 r. pod przewodnictwem

pana Waldemara Wąśniewskiego – Przewodniczącego Komisji

Posiedzenie trwało od godz. 1400 do 1430.

Posiedzenie otworzył pan Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji,  witając jej członków i zaproszonych gości.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad :

- Ocena realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej za 2010 r.

- Sprawy bieżące.

Porządek obrad przyjęto bez uwag, przez aklamację, i przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Pani Naczelnik przedstawiła materiał - „Realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej za 2010 r.”, który członkowie Komisji otrzymali – załącznik nr 2 do protokółu.

Pan Waldemar Wąśniewski - Przewodniczący Komisji

Str. 9 – budowa Pijalni Wód. Kiedy to zadanie ma być realizowane? Wybrano już wykonawcę?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Zamówienie publiczne jest realizowane  w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie opisano. Na projekt i realizację miała być jedna firma. Wygrała firma „Rebud” z Mogilna. Budowali w Inowrocławiu Halę przy III LO. Wykonawca winien wywiązać się z umowy w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Będzie to duża, jednokondygnacyjna Hala. Powierzchnia obiektu ok. 1200 m2. Wykupiony stary budynek będzie wkomponowany w ten obiekt. Będzie pijalnia wód, zaplecze techniczne, z pijalni będzie przejście do palmiarni.

Będzie też zadaszony taras do leżakowania.

Zgodnie z umową termin realizacji jest do końca br. Obiekt ten wejdzie do użytkowania w przyszłym roku.

Prace projektowe trwają „mozolnie”. Nie wszystko przekazano jeszcze do zaopiniowania.

Pan Waldemar Wąśniewski - Przewodniczący Komisji

Wykonawcy często się spóźniają. Czy w umowach są zapisy w sprawie przekroczenia terminów realizacji?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

W umowach są zapisy w sprawie odsetek, w przypadku przekroczenia warunków umowy. Wykonawca często występuje o aneks, aby odsetek nie płacić. Aneks jest możliwy, jeżeli przyczyna jest po stronie Urzędu.

Pan Henryk Procek – członek Komisji

Dobrze, że coś takiego powstaje. Czy będą wykorzystane nasze wody?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Tak, mamy swoje źródła. Są dwa rodzaje wód: mineralna i lecznicza.

Pan Waldemar Wąśniewski - Przewodniczący Komisji

W prasie wyczytałem, że jakiś obywatel amerykański kupił działkę w Solankach  i miał coś budować.

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Większą wiedzę na ten temat ma Pan Romuald Kaiser, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Gdyby Komisja była zainteresowana….

Jeżeli chodzi o ten teren to jak widać nic się nie dzieje. O ile wiem, w umowie sprzedaży był zapis, że jeżeli nabywca nie wybuduje  w określonym terminie to zapłaci karę, chyba ok. 0,5 mln zł.

Chciałabym przekazać informację z ostatniej chwili. Do końca 2010 r. odzyskaliśmy od Marszałka 30% zaplanowanych środków. W kraju średnia wykorzystania jest ok. 20%.

Pan Jerzy Stachowiak – członek Komisji

Str. 16 – 17 – budowa łącznika ul. Woj. Polskiego, którego rozpoczęcie jest planowane na 2011 r. Jest to powiązane z przebudową skrzyżowania dróg krajowych: Górnicza- Poznańska – Staszica.

A w materiale napisano, że Generalna Dyrekcja nie ma na to środków.

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Trwają negocjacje. Generalna Dyrekcja w latach poprzednich deklarowała tę przebudowę.

My złożyliśmy wniosek do Marszałka i będziemy realizować to połączenie.

Gdyby Generalna Dyrekcja nie zdążyła zrealizować przebudowy tego skrzyżowania to połączymy nasz łącznik jakimś „rękawem”, rozwiązaniem tymczasowym, do czasu przebudowy skrzyżowania.

Pan Jerzy Stachowiak – członek Komisji

Modernizacja Rynku nie jest zakończona. Wygląda to w tej chwili nieciekawie.

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Tak, szczególnie na Rynku. Wykonawca nie miał przed zimą układać płyt. Jednak zdecydował inaczej. Ułożyli płyty z założeniem, że będą na wiosnę poprawiać. Zrobią to, poprawią.

Pan Jerzy Stachowiak – członek Komisji

W niektórych miejscach jest gorzej niż było. Jest różnica poziomów…

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Tak, płyta Rynku jest podwyższona.

Pan Jerzy Stachowiak – członek Komisji

Trzeba pomyśleć np. o progu zwalniającym. Wygląda to nieciekawie.

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Budując próg zwalniający stracilibyśmy kilka miejsc parkingowych. Założenie było takie, że płyta Rynku jest na jednym poziomie.

Pan Jerzy Stachowiak – członek Komisji

W niektórych miejscach można było zrobić dojazdy do sklepów dla osób niepełnosprawnych. Mógł już wykonawca o tym pomyśleć, zwłaszcza tam, gdzie są małe różnice wysokości. Może teraz, przy robieniu tych poprawek o których mówiliśmy, wykonawca zrobiłby podjazdy, gdzie to jest możliwe. Nacisk ze strony osób niepełnosprawnych na pewno będzie.

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

My mieliśmy obowiązek i zostawiliśmy jak było. Nie pogorszyliśmy sytuacji. Sklepy są zlokalizowane bardzo blisko siebie. Podjazdy byłyby za często. Podjazdy takie, np.o wysokości 10-ciu cm byłyby za gęsto. Idąc blisko budynków ludzie wpadaliby na nie!

Pozostawiliśmy jak było. Tam gdzie podjazdy były to je powtórzyliśmy, czasem w  innym miejscu jak w przypadku sklepu CCC.  Podjazd zrobiono z tyłu, ponieważ konserwator nie zgodził się na podjazd z przodu.

Nie pogorszyliśmy sytuacji zastałej.

Pan Henryk Procek – członek Komisji

Jakie planuje się inwestycje, jakie są plany na przyszłość?

Pani Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Przewidujemy realizację inwestycji ujętych w budżecie Miasta i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Jeżeli coś się nowego pojawi…. Ale musi być nas stać na wkład własny.

Pan Jerzy Stachowiak – członek Komisji

Ulice, ulice przede wszystkim!

Pan Waldemar Wąśniewski - Przewodniczący Komisji

Dalszych pytań nie słyszę.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego materiału:

Za – 4 /jednogłośnie/

Ad. 2

W ramach spraw bieżących żadnych spraw nie omawiano.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący

Komisji Strategii i Promocji Miasta

Waldemar Wąśniewski

Protokółowała:

Anna Więckowska

AW