BRM.0012.6.10.2013

Protokół Nr 32/2013

posiedzenia Komisji Strategii i Promocji Miasta

odbytego  6 czerwca 2013 r.  pod przewodnictwem

pana Waldemara Wąśniewskiego – Przewodniczącego Komisji

Posiedzenie otworzył pan Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji,  witając jej członków i zaproszonych gości.

Listy obecności stanowią  załączniki nr 1 i 2  do protokółu.

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Sprawozdania z realizacji „Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu” za 2012 r.”

- Sprawy wymagające opinii Komisji (zaopiniowanie projektu uchwały).

- Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie /4 - za/, i przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Sprawozdania 
z realizacji „Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu” za 2012 r.”

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3  do protokółu.

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Przedstawię Państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za rok 2012 wraz 
z załącznikiem i uzasadnieniem.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta.

Miejska Strategia Rozwoju Transportu została opracowana na lata 2005-2013. Podejmując uchwałę o przyjęciu Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu Rada Miejska Inowrocławia zobowiązała Prezydenta Miasta Inowrocławia do corocznego przedstawiania  sprawozdania z jej realizacji.

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Miejska Strategia Rozwoju Transportu (MSRT) przyjęta uchwałą 
nr XXX/375/2005  Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2005 r. jest podstawowym dokumentem kształtującym politykę transportową dla Miasta

Inowrocławia. Uchwała  nr XXIV/347/2008 z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu wyznaczyła zadania do realizacji na lata 2008–2013.

MSRT jest dokumentem o zasadniczym znaczeniu dla Miasta wytyczającym strategiczne cele rozwoju transportu, formułując równocześnie zadania i przedsięwzięcia umożliwiające ich osiągnięcie. Jednocześnie jest dokumentem wymagającym bieżącego dostosowywania do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań.

Celem MSRT jest ocena obecnego stanu systemu transportowego 
w mieście oraz sformułowanie celów, priorytetów i działań, które w przyszłości powinny stać się podstawowym instrumentem kreującym politykę transportową władz Miasta.

Mając na celu monitorowanie zmian i informowanie o stanie realizacji poszczególnych zadań przygotowuje się sprawozdania z realizacji MSRT. 
Do sprawozdań przyjęto okresy roczne. Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji poszczególnych zadań  od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Dokument został opracowany na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii, tj.:

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 
w Bydgoszczy (GDDKiA),

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (ZDW),

- Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (ZDP),

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. 
w Inowrocławiu (MPK),

oraz z Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia.

Opracowane i przedstawione w niniejszym dokumencie dane są przydatne                          w kreowaniu polityki transportowej na poziomie lokalnym.

Podsumowując cel realizacji MSRT, koncentruje się na usprawnieniu funkcjonowania transportu publicznego oraz stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników decydujących o warunkach życia ludności.

GDDKiA nie zrealizowała żadnego z czterech zadań inwestycyjnych ujętych w Strategii.

ZDP z siedmiu zadań ujętych w MSRT zrealizował I etap zadania polegającego na przebudowie ul. Rąbińskiej od ul. Wojska Polskiego do 
ul. Batkowskiej, tj. przebudowano ww. ulicę na odcinku od ul. Batkowskiej do ul. Zielnej. W ramach infrastruktury drogowej,  ze środków pochodzących 
z budżetu Miasta wykonano wszystkie z sześciu inwestycji przewidzianych do realizacji w 2012 r. W związku z realizacją jednej inwestycji Miasto 
nie poniosło żadnych nakładów, co było wynikiem porozumienia zawartego 
z inwestorem zewnętrznym.

Mając na uwadze jak najszybsze osiągnięcie spójności sieci dróg rowerowych, a także biorąc pod uwagę najbardziej obciążone kierunki ruchu rowerowego w mieście, sukcesywnie realizowane są inwestycje w zakresie wytyczania nowych tras dla rowerzystów. W 2012 r. nastąpił przyrost długości ścieżek rowerowych o ponad 3 km.

Ponadto w roku sprawozdawczym realizowano zadania nieujęte 
w MSRT. GDDKiA odnowiła nawierzchnię w ciągu drogi krajowej nr 15 
(w części ul. Poznańskiej). ZDW odnowił nawierzchnię jezdni ul. Działowej. ZDP zrealizował inwestycje polegające  na przebudowie drogi kategorii powiatowej ul. Rabińskiej (na odcinku od ul. Macieja Wierzbińskiego do 
ul. Batkowskiej) oraz remoncie nawierzchni bitumicznych odcinków dróg powiatowych – ulic: Marulewskiej i Miechowickiej.

W zakresie transportu zbiorowego MPK realizuje sukcesywnie zadanie polegające na  wymianie taboru komunikacji miejskiej. W 2012 r.  Spółka zakupiła 3 używane autobusy. Ponadto rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego obejmującego remont myjni autobusowej. Stan techniczny większości autobusów ocenić można na dobry lub bardzo dobry.

Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę infrastruktury drogowej 
i transportu realizowane są w miarę możliwości finansowych podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

Czy są zapytania do przedstawionego projektu  uchwały? Nie widzę chętnych do zadawania pytań. Wobec tego ja chciałbym zapytać, czy są przygotowane dokumenty i środki na wykup terenów pod obwodnicę?

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma wszystko przygotowane. Nie wszyscy jednak właściciele terenów pod obwodnicę zgadzają się  
z wysokością odszkodowania.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

Ile potrwa procedura wykupu?

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Realizacja inwestycji, to jedno, a wypłata odszkodowań, to drugie.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

Czyli wykup tych gruntów może potrwać jeszcze długo?

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Myślę, że to nie zupełnie tak, ale na wszystko musi być czas. W tej chwili nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.

Henryk Procek – członek Komisji:

Politycy opozycji negują działania obecnych władz, a sami będąc przy władzy nie zrobili nic, żeby obwodnica powstała.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

Powracając do projektu uchwały chciałbym powiedzieć, że patrząc na tabor  MPK, można powiedzieć, że jest nieźle. Zakupiono niedawno nowe autobusy.

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Nie zupełnie to nas zadawala, ale jest dobrze. Spółka została oceniona przez audytora pomyślnie.

Są ograniczenia przejazdów autobusów, ale uwzględnia się rozkład jazdy pociągów.

Henryk Procek - członek Komisji:

Można powiedzieć, że dużą konkurencją jest tempo życia, a nie tylko ograniczenia finansowe.

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Z tego co obserwujemy autobusami jeżdżą osoby zwolnione z opłat lub młodzież i dzieci.

Rafał Lewandowski – członek Komisji:

Czyli, oznacza to, że co roku będziemy więcej dopłacać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:

Jest to trochę skomplikowane, ponieważ komunikacja podmiejska podbiera 
w cudzysłowie pasażerów i dlatego rola komunikacji miejskiej zmniejsza się.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań, w związku z tym przystępujemy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

Głosowanie:		za – 4, przeciw i wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Ad. 2 i 3

Sprawy wymagające opinii Komisji i sprawy bieżące.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:

W tych punktach żadnych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej Komisji.

Posiedzenie trwało od godz. 1000  do 1040.

Przewodniczący

Komisji Strategii i Promocji Miasta

Waldemar Wąśniewski

Protokółowała

Maria Legwińska