BRM.0012.6.12.2012

Protokół Nr 23/2012

posiedzenia Komisji Strategii i Promocji Miasta

odbytego  10 grudnia 2012 r.  pod przewodnictwem

pana Waldemara Wąśniewskiego – Przewodniczącego Komisji

Posiedzenie otworzył pan Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji,  witając jej członków i zaproszonych gości.

Listy obecności stanowią  załączniki nr 1 i 2  do protokółu.

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

- Informacja dotycząca stref gospodarczych (miejsca pracy, podmioty 
gospodarcze i perspektywy rozwoju).

- Sprawy wymagające opinii Komisji.

- Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie /4 - za/, i przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Informacja dotycząca stref gospodarczych (miejsca pracy, podmioty 
gospodarcze i perspektywy rozwoju).

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Przedmiotem projektu  dotyczącego stref gospodarczych było zapewnienie podstawowych mediów tj.: kanalizacji, wodociągu oraz budowy dróg wewnętrznych i dojazdowych wraz z oświetleniem.

Łączny obszar terenów przeznaczonych pod inwestycje to 32 ha (tereny uzbrajane w sieć liniową wraz z drogami wewnętrznymi i dojazdowymi). Inowrocławski Obszar Gospodarczy składa się z trzech stref rozmieszczonych 
w różnych częściach miasta  Podział jest spowodowany faktem, iż miasto nie posiada dużej powierzchni terenów pod inwestycje zlokalizowanej w jednym miejscu.

Strefa Północna, to 20 hektarów.

Strefa ta została uzbrojona w podstawową infrastrukturę liniową. Wybudowano drogi wewnętrzne i dojazdowe. Od strony ul. Marcinkowskiego została wybudowana droga dojazdowa i wewnętrzna o nawierzchni wielowarstwowej asfaltowej z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej 
o szerokości 2,5m wraz z zatoką postojową – 4,5m na ok. 40 samochodów. Natomiast od strony ul. Szosy Bydgoskiej  wybudowano drogę dojazdową 
i wewnętrzną o szerokości 6,50m o nawierzchni wielowarstwowej z betonu asfaltowego droga usprawni dojazd do drogi krajowej nr 25. Został tam również wybudowany chodnik jednostronny o szerokości 2,0m z kostki betonowej oraz zatoka postojowa – 4,5m na 9 samochodów. Wybudowane drogi zostały oświetlone.

W ramach projektu zostało zbudowane przyłącze wodociągowe, wraz 
z kanalizacją sanitarną i deszczową  do Strefy Północnej od ul. Szosa Bydgoska i Marcinkowskiego. Realizacja zakończyła się w październiku 2011 r.

Strefa Południowa, to ok. 4 ha

Na terenie inwestycyjnym istniała już wcześniej kanalizacja sanitarna, jak również nie było potrzeby budowy drogi dojazdowej. W ramach realizacji projektu wybudowano kanalizację deszczową oraz sieć wodociągową 
z hydrantami przeciwpożarowymi. Realizacja zakończyła się w lipcu 2010 r.

Strefa Zachodnia, to ok. 8 ha

Strefa ta została uzbrojona w infrastrukturę liniową: sieć wodno-kanalizacyjną oraz w kanalizację deszczową. Została zbudowana droga wewnętrzna 
o nawierzchni asfaltowej (dł. 350,81m., szerokości 7m.) wraz z oświetleniem 
i  chodnikami z kostki betonowej – szerokość 2m. Wybudowana droga łączy strefę z ul. Pakoską – z drogą wojewódzką nr 251. Realizacja zakończyła się 
w grudniu  2011r.

Materiał stanowi załącznik nr 3  do protokółu.

Jerzy Stachowiak – członek Komisji

Kiedy ujrzymy pierwsze efekty?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Myślę, że Minister Rostowski miałby coś do powiedzenia.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji

Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego materiału?

Głosowanie:			za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0

Materiał został przyjęty przez Komisję.

Ad.2

Sprawy wymagające opinii Komisji.

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu

Przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania wraz z uzasadnieniem.

Stanowi on załącznik nr 4  do protokółu.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę chętnych do zadawania pytań. W związku z tym, ja chciałbym zapytać, czy parkometry mają dużą awaryjność?

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu

Jeśli chodzi o parkometry, to awaryjność jest niewielka. Mamy stałą firmę, która zajmuje się konserwacją. Jeżeli jest już zgłoszona awaria, to likwidowana jest 
w ciągu 2 godzin.

Zdarzają się chwilowe awarie spowodowane tym, że ktoś wrzuci zamiast pieniędzy żeton, a parkometr jest tak skonstruowany, że nie przyjmuje innych przedmiotów.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji

Nie widzę więcej  chętnych do zadawania pytań, przystępujemy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały?

Głosowanie:			za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Ad. 3

Sprawy bieżące.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji

W tym punkcie żadnych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej Komisji.

Przewodniczący

Komisji Strategii i Promocji Miasta

Waldemar Wąśniewski

Protokółowała

Maria Legwińska