BRM.0012.14.4.2011

P r o t o k ó ł    nr  5/11

posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej

w dniu 26 kwietnia 2011 r.

Komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 800, a zakończyła o godz. 850.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokółu.

Porządek obrad:

1. Ocena realizacji inwestycji miejskich na terenie Parku Solankowego – wizja w terenie.

2. Sprawy bieżące i wymagające  opinii Komisji.

Pan Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji

Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej.

Witam wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Czy są uwagi do porządku obrad?

Nie słyszę.

Kto jest za przyjęciem  porządku obrad?

za głosowało                 -               5 radnych

przeciwnych                 -                nie było

wstrzymujących się     -                nie było

Przystępujemy do jego realizacji.

Ad. 1

Ocena realizacji inwestycji miejskich na terenie Parku Solankowego – wizja w terenie.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Pani Aleksandra Dolińska – Kopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

W 2010 r. na terenie Parku Solankowego realizowane były przede wszystkim prace związane z dwoma projektami współfinansowanymi przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt pn. Uzdrowisko Inowrocław – rozwój funkcji uzdrowiskowej – I etap został zakończony 31 maja 2010 r.

Natomiast II etap jest w trakcie realizacji. Jego zakończenie jest przewidziane na luty 2012 r.

Ponadto na terenie Parku Solankowego została wykonana fontanna świetlna przy muszli koncertowej, oświetlenie ekspozycyjne figury przestrzennej „Pawia” i oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Przy Stawku.

W 2010 r. prace były głównie skupione na rozbudowie terenu.

II etap obejmuje:

- modernizację pozostałych alejek parkowych w starej części Parku Solankowego w Inowrocławiu. Zadanie zakończone,

- budowę alejek parkowych wraz z oświetleniem i budową oczka wodnego na pozyskanych gruntach, w tym wykonanie alei łączącej ul. M. Wierzbińskiego 
z ul. Rąbińską. Zadanie zakończone. Powstały ścieżki rowerowe szerokości 
2,5 m, tor rowerowy. Wzdłuż alejek nowej części Parku zainstalowano oświetlenie, które poprawi bezpieczeństwo.

- zazielenienie nowo pozyskanych gruntów. Zadanie w trakcie realizacji.

- remont Tężni Solankowej. Zadanie zakończone.

- wykonanie oświetlenia Tężni. Zadanie zakończone.

- remont i modernizacja budynku szaletu w Parku Solankowym. Zadanie zakończone.

- budowę obiektu Pijalni Wód. Zadanie w trakcie realizacji.

- przebudowę kompleksu basenowo-hotelowego. Zadanie nie rozpoczęte.

Pan Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji

Otwieram dyskusję.

Na nawierzchni zakończonych alejek pozostało dużo piasku. Czy wykonawca to usunie?

Pani Aleksandra Dolińska – Kopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Domulanie jest monitorowane. Gdy wykonawca widział brak zamulenia, dosypał piasek. W tej sytuacji, najlepiej byłoby, gdyby padał deszcz.

Piasek zostanie przez wykonawcę usunięty.

Pan Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji

Jakie są najważniejsze inwestycje do wykonania?

Pani Aleksandra Dolińska – Kopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Jest to oświetlenie Tężni Solankowej, remont tac ociekowych, remont szaletu.

Pan  Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji

Koszt wybudowania fontanny w dużym stawie był wysoki. Nie ma jednak efektu, bo fontanna nie jest oświetlona.

Pani Aleksandra Dolińska – Kopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Fontanną zawiaduje PGKiM. My nie mamy na to wpływu.

Najdroższym elementem fontanny było tzw. centrum dowodzenia po ziemią. 
Są to dwa pomieszczenia pod ziemią, gdzie są zainstalowane urządzenia.

Pan Janusz Radzikowski - Przewodniczący Komisji

Pomieszczenia i urządzenia nie byłyby tak drogie, gdyby na początku zakładano taki stan, jaki jest obecnie.

Pan Zdzisław Błaszak – radny RM

Te „kapelusze” zostały zdewastowane?

Pani Aleksandra Dolińska – Kopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Taką informację otrzymałam.

Pan Zdzisław Błaszak – radny RM

To była droga inwestycja. Jej koszt to 320 tys. zł. Powinna dawać efekty, a ich nie ma. Prawdopodobnie jest tam też kwestia pomp. Źle zostały zastosowane.

Pani Aleksandra Dolińska – Kopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Pompy zostały zamontowane zgodnie z projektem.

Pan Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji

Uważam, że inwestycja jest nietrafiona.

Skontaktowałem się z producentem infrastruktury, który stwierdził, 
że urządzenia nadają się tylko do pomieszczeń zamkniętych.

Pani Aleksandra Dolińska – Kopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Pompy są w dwóch pomieszczeniach pod ziemią. To był najdroższy element tej fontanny.

Pan Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji

Urządzenia do czystej wody nie montuje się w takich miejscach.

Mieszkańców irytuje fakt, że ta fontanna nie funkcjonuje.

Pan Jacek Olech – radny RM

Pan Prezydent złożył oświadczenie woli, że jeżeli radny wskaże źle zrobioną inwestycję, zmusi wykonawcę do jej poprawienia.

Ad. 2

Sprawy bieżące i wymagające opinii Komisji.

Pan Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie?

Nie słyszę.

Zgodnie z porządkiem obrad, przejdziemy teraz do Parku Solankowego.

Zamykam posiedzenie Komisji.

Przewodniczący

Komisji Uzdrowiskowej

Janusz Radzikowski

Protokółowała:

K. Klisowska