BRM.0012.14.10.2012

Protokół nr 20/2012

posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Inowrocławia,

odbytego w dniu 11 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 800,  zakończyło się o godz.850.

Członkowie Komisji i osoby zaproszone – obecni na posiedzeniu 
wg załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 do protokołu.

# Przebieg obrad:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, Pan Janusz Radzikowski, który na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy wymagane przepisami kworum, w związku z czym obrady są prawomocne.

Na posiedzenie Komisji spóźnił się pan radny Jacek Olech.

# Proponowany porządek obrad:

- Informacja na temat rewitalizacji Parku Solankowego – budowa pijalni wód oraz basenu solankowego.

- Przedstawienie istniejącego i omówienie dalszego zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Uzdrowiskowego”, a w szczególności strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, w oparciu o dokonaną inwentaryzację istniejących terenów zieleni z uwzględnieniem ograniczeń  wynikających z przepisów ustawy „uzdrowiskowej”.

- Sprawy wymagające opinii Komisji.

- Sprawy bieżące

Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za  - 4).

Ad. 1

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Przedstawiła „informację na temat rewitalizacji Parku Solankowego – budowa pijalni wód oraz basenu solankowego”.

Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Przedstawiona prezentacja (slajdy) stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Jaki jest termin zakończenia inwestycji wynikający z przetargu?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Termin realizacji określony jest w miesiącach. W okres realizacji nie wlicza się okresu oczekiwania na dokumentację różnego rodzaju.

Przewidywany termin zakończenia budowy pijalni wód mineralnych jest na koniec bieżącego roku, natomiast do końca marca 2013 r. przewiduje się termin zakończenia budowy basenu solankowego.

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Czy według Pani Naczelnik uda się w tych terminach zrealizować te inwestycje?

Mamy już grudzień, a przedstawione zdjęcia wskazują, że nie koniecznie inwestycje zostaną w określonych terminach zakończone.

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Naszym zdaniem inwestycje w tych terminach nie zostaną zrealizowane.

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Kto tymi obiektami będzie zarządzał?

Do jakich celów dodatkowe pomieszczenia w tych obiektach będą wykorzystywane?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

OSiR będzie zarządzał basenem, natomiast pijalnią wód PGKiM.

My nie zakładaliśmy dodatkowych pomieszczeń. Projektant zaprojektował dodatkowo antresolę z reguły w nich znajdują się kawiarnie.

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Czy dodatkowo zaprojektowana antresola spowodowała zmianę 
w dokumentacji?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Zmian w dokumentacji nie było.

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

A co będzie w chacie kujawskiej?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Jak sama nazwa wskazuje będą to pomieszczenia zrobione na wzór starej chaty kujawskiej. Będzie to materiał poglądowy dla dzieci oraz kuracjuszy wypoczywających w uzdrowisku.

Na piętrze będą się znajdować biura dla obsługi pijalni wód.

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Czy te dwa obiekty będą zasilane wspólną energią?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

To są dwa odrębne obiekty. Basen znajduje się przy ul. Świętokrzyskiej 107, 
a pijalnia wód przy ul. Rąbińskiej 1.

Zdzisław Błaszak

Czy w  związku z tym, że zaprojektowano antresolę  zwiększył się obiekt?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Powierzchnia zabudowy jest niezmienna, ale zmieniła się powierzchnia kubaturowa.

Zdzisław Błaszak

Na dany obiekt były przeznaczone środki finansowe. Jak wygląda kwestia finansów jeśli kubaturowo obiekt się zmienił?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

W trybie zaplanuj i wybuduj miasto przeznaczyło określone środki. Na budowę basenu przeznaczono 6 500 000 zł. W tej kwocie wykonawca musi się zmieścić.

Zdzisław Błaszak

Z przedstawionego materiału można się dowiedzieć, że w usługach 
o charakterze uzdrowiskowym zatrudnionych jest kilka tysięcy osób.

Proszę powiedzieć  dokładnie ile tysięcy osób jest zatrudnionych?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Nie mamy dokładnych danych, ale ok. 1000 osób zatrudnionych jest w samych uzdrowiskach. Są również osoby zatrudnione w hotelach, małych pensjonatach, kawiarniach itp.

Zdzisław Błaszak

Proszę powiedzieć jakie obiekty zostały zmodernizowane w parku?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Tężnie, most, toalety.

Jacek Olech

Wydaje mi się, że konsekwencją tego, iż do terminu realizacji inwestycji nie wlicza się czasu oczekiwania na dokumentację może być fakt, iż wykonawca będzie przeciągał oddanie obiektu w nieskończoność.

W pracach związanych z pozwoleniem na oddanie do użytkowania budynku nie biorą udziału osoby trzecie, dlatego wydaje mi się, że sprawa ta powinna zostać zakończona dość szybko.

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

W tym przypadku informowana jest straż pożarna i sanepid. Sanepid musi pobrać próby, aby stwierdzić czy spełnione są warunki higieniczne.

Instytucje te mają 14 dni na zajęcie stanowiska. Dopiero wówczas składany jest wniosek o zgodę na użytkowanie do nadzoru budowlanego. Tej procedury nie można przyspieszyć.

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

W materiale jest zapisane, że w założeniu projektowym basen ma działać do temperatury -5 oC, a co będzie, gdy temperatura spadnie niżej?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Przy niższych temperaturach basen będzie w stanie uśpienia. Myślę, że 
w trakcie użytkowania OSiR podejmie właściwą decyzję, która będzie zależna od zainteresowania użytkowników obiektu.

Jacek Olech

Czy jeśli wykonawca nie zrealizuje budowy w danym terminie poniesie z tego tytułu konsekwencje?

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Będą wówczas naliczane kary umowne od daty zakończenia prac budowlanych.

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Czy mają jeszcze państwo pytania do przedstawionego materiału?

Nie widzę.

Przechodzimy do glosowania.

Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji na temat rewitalizacji Parku Solankowego – budowa pijalni wód oraz basenu solankowego?

za głosowało	-	3 radnych

przeciwnych	-	0 radnych

wstrzym. się		-	2 radnych

Materiał uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Ad. 2

Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości

Przedstawił materiał na temat „przedstawienie istniejącego i omówienie dalszego zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Uzdrowiskowego”, 
a w szczególności strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, w oparciu o dokonaną inwentaryzację istniejących terenów zieleni z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy „uzdrowiskowej”.

Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Czy mają państwo pytania do przedstawionego materiału?

Nie widzę.

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji na temat: „przedstawienie istniejącego i omówienie dalszego zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Uzdrowiskowego”, a w szczególności strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, w oparciu o dokonaną inwentaryzację istniejących terenów zieleni z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy „uzdrowiskowej”?

za głosowało	-	5 radnych

przeciwnych	-	0 radnych

wstrzym. się		-	0 radnych

Materiał uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Ad. 3

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Wychodząc naprzeciw propozycji pana radnego Jacka Olecha w sprawie opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego terenów związanych ze strefą uzdrowiskową proponuję złożyć wniosek o następującej treści:

Komisja wnioskuje, aby projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujące w całości lub w części teren zlokalizowany 
w obrębie Osiedla Uzdrowiskowego, były przedstawiane do zaopiniowania na posiedzeniach Komisji Uzdrowiskowej.

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem zaproponowanego wniosku?

jednogłośnie – 5 radnych za

Wniosek jednogłośnie został przyjęty.

Stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ad. 4

Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Czy mają państwo w tym punkcie  jeszcze sprawy do omówienia?

Nie widzę chętnych do zabrania głosu.

W  związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji

Janusz Radzikowski

Protokółowała

Justyna Gaczkowska