### ZAŁĄCZNIK

DO UCHWAŁY NR XXXIII/418/2005

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 30 czerwca 2005 r.

### 5.1.2. Zakup i remont taboru oraz inne działania służące komunikacji publicznej.

| Lp. | Nazwa planowanego działania | Etapy działania wraz z czasem realizacji | Oczekiwane produkty i rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja taboru komunikacji miejskiej | I etap- II kw. 2005 r. II etap- III i IV kw. 2005 | Produkt: naprawa główna silników Rezultat: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, polepszenie płynności finansowej firmy poprzez zmniejszenie kosztów obsługi pojazdów, polepszenia komfortu przewożenia pasażerów. | Urząd Miasta Inowrocławia MPK Sp. z o. o. w Inowrocławiu | 90.000 zł dla I. etapu budżet gminy: 20.000 zł dla II. etapu budżet gminy: 70.000 zł |
| 2. | Zakup autobusów | I etap 2005 r. – zakup 3. autobusów II etap 2007 r. – zakup 3. autobusów | Produkt: liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej - 6 Rezultat: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji poprzez zakup autobusów z silnikiem co najmniej Euro 3 (ON) lub z napędem gazowym (CNG),w przypadku rozbudowy stacji sprężania gazowego przez Pomorską Spółkę Gazownictwa, polepszenie komfortu przewożenia pasażerów, polepszenie płynności finansowej firmy poprzez zmniejszenie kosztów obsługi pojazdów | Urząd Miasta Inowrocławia MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu Pomorska Spółka Gazownictwa | 2.692.000 zł dla I. etapu budżet gminy: 1.442.000 zł dla II. etapu budżet gminy: 1.250.000 zł |
| 3. | Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w mieście Inowrocławiu | Przystosowanie przystanków i pętli dla autobusów na dwóch liniach komunikacyjnych II kw. 2005 Przedłużenie czterech linii komunikacji miejskiej III kw. 2005 r. II kw. 2006 r. Remont hali obsług technicznych IV kw. 2005 r. – III kw. 2006 r. Zakup autobusów I kw. 2006 r. - III kw. 2006 r. System „elektroniczne bilety” I kw. 2006 r. – I kw. 2007 r. | Produkt: liczba zmodernizowa-nych zatok autobusowych -1, liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej – 4, liczba zmodernizowanych zajezdni – 1, liczba zakupionych i zamontowanych urządzeń dystrybucji i identyfikacji biletów – 1. Rezultat: możliwość uruchomienia nowych lub optymalizacji linii, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, poprzez zakup autobusów z silnikiem co najmniej Euro 3 (ON) lub z napędem gazowym (CNG), zapobieżenie spadkowi wpływów ze sprzedaży biletów i docelowy wzrost wpływów poprzez „uszczelnienie systemu”, wyeliminowanie fałszywych biletów, łatwość zmian taryf oraz wykorzystanie systemu taryf dla pozyskiwania nowych pasażerów, pełna kontrola przychodów i rozliczeń, uzyskanie pełnej informacji statystycznej, w szczególności w zakresie przejazdów dotowanych i bezpłatnych, pomiary potoków pasażerskich itp., obniżenie kosztów eksploatacji systemu biletowego, obniżenie kosztów operacyjnych przez optymalizację wykorzystania taboru, przystosowanie hali do obsługi autobusów napędzanych sprężonym gazem ziemnym oraz obowiązujących przepisów, zmniejszenie zużycia energii cieplnej i polepszenie warunków pracy pracowników warsztatu | Urząd Miasta Inowrocławia MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu, | 4.337.078,27 Budżet gminy: 1.084.269,56 zł Środki UE: 3.252.808,70 zł |
| 4. | Dostosowanie stacji paliw w MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu do obowiązujących przepisów | Wykonanie do 31.12.2005 r. | Produkt: stacja paliw Rezultat: dostosowanie stacji paliw do obowiązujących przepisów, zabezpieczenie środowiska i zminimalizowanie niebezpiecznego oddziaływania Stacji Paliw na sąsiadujące Osiedle Nowe, „uszczelnienie” systemu wydawania paliw | Urząd Miasta Inowrocławia MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu | 180.000 zł MPK Sp. z o.o. |
| 5. | Budowa myjni autobusowej w MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu – początek po przejęciu placu przy ul. Magazynowej | I etap – 2006 r. – projekt, budowa sieci kanalizacyjnej, ogrodzenie II etap – 2007 r. – budowa myjni, utwardzenie nawierzchni | Produkt: myjnia autobusowa Rezultat: Uzyskanie oszczędności związanych z mniejszym zużyciem wody i energii, w wyniku zastosowania nowych technologii wykonania myjni oraz oczyszczalni ścieków zmniejszy się niekorzystne oddziaływanie na środowisko. | Urząd Miasta Inowrocławia MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu | 2.220.000 zł MPK Sp. z o.o. budżet gminy: dla I. etapu 120.000 zł dla II. etapu 2.100.000 zł |
| 6. | Budowa stacji kontroli pojazdów | I etap – 2006 projekt II etap – 2007 budowa | Produkt: stacja kontroli pojazdów Rezultat: Pozyskanie dodatkowych przychodów związanych z przeglądem pojazdów własnych i obcych oraz obniżenie kosztów przeglądów pojazdów własnych | Urząd Miasta Inowrocławia MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu | 1.512.000 zł MPK Sp. z o.o. budżet gminy: dla I. etapu 12.000 zł dla II. etapu 1.500.000 zł |