ZAŁĄCZNIK

DO UCHWAŁY NR VIII/124/2007

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 20 czerwca 2007 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny

na lata 2007-2013

Inowrocław, czerwiec 2007

Wprowadzenie

Miasto Inowrocław jest zaliczane do miejscowości uzdrowiskowych, dlatego         też kryteria stanowiące o wyborze inwestycji uwzględniają działania wzmacniające               tę funkcję.

Proponowane do realizacji projekty inwestycyjne zestawiono w tabelach zawierających informacje nt. okresu realizacji zadania, wielkości nakładów i źródeł finansowania.

Przedstawiony dokument obrazuje plan na najbliższe siedem lat, do roku 2013. Ujęto w nim projekty realizowane zarówno przez samorząd, jak i podległe jemu jednostki.

Należy podkreślić, że z założenia przedstawiony dokument nie jest zamkniętym planem. W miarę upływu czasu oraz pojawienia się nowych możliwości finansowych dokument będzie sukcesywnie rozszerzany.

Jednym z kluczowych zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, przewidzianym do zrealizowania w oparciu o środki unijne jest „Solankowy obszar gospodarczy”. Przedsięwzięcie to ma przyczynić się do wzrostu przedsiębiorczości             oraz zwiększenia zatrudnienia na terenie Miasta Inowrocławia poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Projekt zakłada uzbrojenie terenów pod inwestycje (modernizacje dróg, budowa oświetlenia, infrastruktura teletechniczna,                                wodno-kanalizacyjna), w wyniku czego powstanie 7 stref gospodarczych zlokalizowanych       w następujących częściach Miasta:

- Obszar w obrębie ul. Rzemieślniczej

- Obszar ograniczony ul. Szosa Bydgoska, terenem pomiędzy ul. Metalowców                i K. Libelta, ul. Młyńską, Przy Stadionie, ul. Orłowską i na północ w kierunku przecięcia ul. K. Marcinkowskiego z linią kolejową wraz z terenem ogródków działkowych POD „Transportowiec”.

- Obszar pomiędzy ul. Pakoską, granicami miasta i linią kolejową.

- Obszar pomiędzy ul. Gwarków, al. Niepodległości, włączając ul. Staropoznańską        i część terenu POD im. gen. W. Sikorskiego.

- Obszar pomiędzy ulicami Nową i Wielkopolską w kierunku ul. Budowlanej, włączając tereny na zachód od ul. Staropoznańskiej.

- Obszar obejmujący ulice Popowicką i Rąbińską, od północy ograniczony siedzibą ZEC, a od południa ul. Bagienną.

- Obszar wokół ul. Wiejskiej, od południa ograniczony ul. Mątewską.

Tereny zostaną przygotowane w sposób umożliwiający sprawne rozpoczęcie działalności gospodarczej przez prywatnych inwestorów.