UCHWAŁA NR XXXIV/482/2013

# RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za rok 2012, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

____________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

#### UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIV/482/2013

## RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 24 czerwca 2013 r.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta.

Miejska Strategia Rozwoju Transportu została opracowana na lata 2005-2013. Podejmując uchwałę o przyjęciu Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu Rada Miejska Inowrocławia zobowiązała Prezydenta Miasta Inowrocławia do corocznego przedstawiania  sprawozdania z jej realizacji.

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DO UCHWAŁY NR XXXIV/482/2013 |  |
|  | RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA |  |
|  | z dnia 24 czerwca 2013 r. |  |

Sprawozdanie z realizacji

Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu

za rok 2012

Inowrocław, maj 2013 r.

Spis treści:

| Wstęp |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| I. II. III. IV. V. | Charakterystyka sytuacji społeczno – gospodarczej na terenie miasta Inowrocławia Cele strategii rozwoju transportu Źródła finansowania w latach 2011–2012 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 r. ujętych w MSRT na lata 2008–2013 Zadania zrealizowane w 2012 r. poza zadaniami ujętymi w MSRT na lata 2008-2013 | 4 14 16 18 22 |
| Podsumowanie |  | 23 |

Wstęp

Miejska Strategia Rozwoju Transportu (MSRT) przyjęta uchwałą nr XXX/375/2005  Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2005 r. jest podstawowym dokumentem kształtującym politykę transportową dla Miasta Inowrocławia. Uchwała  nr XXIV/347/2008    z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu wyznaczyła zadania do realizacji na lata 2008–2013.

MSRT jest dokumentem o zasadniczym znaczeniu dla Miasta wytyczającym strategiczne cele rozwoju transportu, formułując równocześnie zadania i przedsięwzięcia umożliwiające ich osiągnięcie. Jednocześnie jest dokumentem wymagającym bieżącego dostosowywania do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań.

Celem MSRT jest ocena obecnego stanu systemu transportowego w mieście 
oraz sformułowanie celów, priorytetów i działań, które w przyszłości powinny stać się podstawowym instrumentem kreującym politykę transportową władz Miasta.

Mając na celu monitorowanie zmian i informowanie o stanie realizacji poszczególnych zadań przygotowuje się sprawozdania z realizacji MSRT. Do sprawozdań przyjęto okresy roczne. Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji poszczególnych zadań                 od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Dokument został opracowany na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii, tj.:

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy (GDDKiA),

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (ZDW),

- Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (ZDP),

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Inowrocławiu (MPK),

oraz z Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia.

Opracowane i przedstawione w niniejszym dokumencie dane są przydatne                          w kreowaniu polityki transportowej na poziomie lokalnym.

- Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie miasta Inowrocławia

- Struktura gospodarcza

  - Podmioty gospodarcze związane bezpośrednio z branżą transportową na tle pozostałych działalności

Według informacji udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)               w 2012 r. zarejestrowanych w Inowrocławiu było ogółem 6961 podmiotów gospodarki narodowej – o 57 więcej niż w analogicznym okresie 2011 r., w tym 182 prowadzących działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową.

| Liczba podmiotów zarejestrowanych w Inowrocławiu | 2011 r. | 2012 r. |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | 6904 | 6961 |
| Transport ogółem (wg sekcji i działów PKD- sekcja H dział 49- transport lądowy) | 497 | 483 |
| Komunikacja miejska | 2 | 2 |
| Komunikacja podmiejska | 19 | 18 |
| Przewóz osób taksówką | 189 | 182 |

1) regularny przewóz osób w  granicach administracyjnych miasta w 2012 r. wykonywali:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.  w Inowrocławiu,

- Krzysztof Borkowski – Inowrocław.

W 2012 r. w MPK Sp. z o.o. zatrudnionych było 146 osób (w tym 6 uczniów), Krzysztof Borkowski zatrudniał 3 osoby. Zatrudnienie w tych podmiotach utrzymane było na poziomie z 2011 r.

2) linie podmiejskie w 2012 r. obsługiwali:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o., Bydgoszcz,

- Henryk Kucharczyk, Jarosław Kucharczyk  „Kujawy Trans” s.c.,  Ludkowo,

- „Kujawy Trans” sp. z o.o., Pakość,

- Jarosław Kucharczyk „MATBUD – BIS”, Ludkowo,

- Leszek Niespodziński Zakład Instalacji Sanitarnych Usługi Transportowe,        Jacewo,

- Robert Pyrzyński  „Jan – Trans”, Janikowo,

- Tomasz Sternal  Przedsiębiorstwo Transportowe, Rojewo,

- Grzegorz Arent Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa, Grodztwo,

- Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A., Włocławek,

- Jacek Wesołowski Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Złotniki Kujawskie,

- Jarosław Wesołowski Transport Osobowo – Przewozowy, Złotniki Kujawskie,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A.,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Turek,

- Anna Niemczyk BLUE LINE  Inowrocław,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Bytów,

- SPRINT – TRANS Michał Pipin, Piechcin,

- PHU POL – BUS Marek Burchacki, Bydgoszcz,

- Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowo – Handlowe Radzikowski, Janikowo

  - Źródła i cele ruchu (w tym nowe dzielnice mieszkaniowe i usługowe)

Zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia” zostały uchwalone następujące plany:

- w rejonie ul. Miechowickiej - wyznaczono teren zabudowy usługowej z przeznaczeniem pod rozlewnię wód mineralnych i administrację;

- w rejonie ul. Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław – Toruń – wyznaczono teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług;

- w rejonie ulic: Stanisława Staszica, Poznańskiej i Kurowej – wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług z handlem, zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz teren komunikacji wewnętrznej; w rejonie ulic: Kasztanowej i Bukowej – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren komunikacji (droga gminna); w rejonie ulic: Modrakowej, Chabrowej, Kolejowej i Polnej – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz tereny komunikacji publicznej i wewnętrznej z dopuszczeniem ciągów pieszo-jezdnych;

- na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych – zmiana parametrów technicznych projektowanej drogi łączącej                         ul. Dworcową z ul. Św. Ducha z ulicy klasy głównej (ruchu przyspieszonego) na ulicę zbiorczą, wyznaczono tereny z przeznaczeniem pod: zabudowę usługową z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny usług, tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, tereny sportu i rekreacji, tereny przemysłu, usług, składów handlu, magazynów, garaży, parkingów i administracji, tereny dróg publicznych z możliwością realizacji pieszojezdni i ścieżek rowerowych i dróg wewnętrznych z możliwością realizacji pieszojezdni;

- w rejonie ul. Polnej i linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia – wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
oraz tereny dróg publicznych (gminnych) z dopuszczeniem ścieżek rowerowych i dróg wewnętrznych;

- w rejonie ulic: Stare Miasto, Hm. Marcina Strachanowskiego, Powstańców Warszawy              i Szybowcowej – wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren drogi publicznej (gminnej);

- w rejonie ulic: Dworcowej, Jana Kasprowicza i Karola  Libelta – wyznaczono teren zabudowy usługowej i handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, teren garaży, teren drogi publicznej oraz ciągu pieszojezdnego;

- w rejonach ulic: Rąbińskiej, Zielnej, Chmielnej, Żytniej i Szparagowej                               oraz 6 Stycznia, Stanisława Staszica i Studziennej – wyznaczono – w rejonie ulic: Rąbińskiej, Zielnej, Chmielnej, Żytniej i Szparagowej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg publicznych (drogę powiatową i drogi gminne)                             z dopuszczeniem budowy ścieżek rowerowych oraz teren drogi wewnętrznej (pieszojezdnia); w rejonie ulic: 6 Stycznia, Stanisława Staszica i Studziennej teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej oraz teren drogi wewnętrznej (pieszojezdnia);

- w rejonie ul. Rąbińskiej – wyznaczono teren zabudowy usługowej.

Ww. tereny są w większości zabezpieczone funkcjonującą komunikacją miejską.

Ponadto w 2012 r. pod budowę dróg wykupiono i przejęto z mocy prawa grunty o łącznej pow. 0,3706 ha.

  - System taryfowo-biletowy

W 2012 r. nastąpiła zmiana cen biletów zgodnie z uchwałą nr XXI/285/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 
z zakresu komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu. Podwyższenie cen biletów spowodowane było zmniejszonymi przychodami oraz wzrostem cen zakupu paliw, zużycia energii oraz ubezpieczeń OC i składki rentowej.

Zmiana ta polegała na:

- wzroście ceny biletów jednorazowych papierowych z 2,40 zł na 2,60 zł, (ulgowy                   z 1,20 zł na 1,30 zł).

- wzroście ceny elektronicznej portmonetki w zależności od ilości przystanków z 1,70 zł do 2,00 zł (1-2 przystanki), z 2,00 zł na 2,20 zł (3-5 przystanków) i z 2,20 zł do 2,40 zł (6 i więcej przystanków). Cena biletu ulgowego stanowi 50% biletu normalnego.

- wzroście elektronicznych biletów terminowych (10 i 30 dniowych) o 4 zł (bilet normalny) i o 2 zł (bilet ulgowy).

- wprowadzeniu 90 dniowego biletu imiennego oraz biletu miesięcznego wakacyjnego ważnego w lipcu i sierpniu.

Spółka stosuje ulgi i zwolnienia zgodnie z uchwałą nr VII/80/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia.

Krzysztof Borkowski nie zmienił cen biletów w stosunku do ustalonych w 2011 r.

Cennik (w zł) opłat za przewozy w komunikacji miejskiej (przejazdy jednorazowe)

| Przewoźnik | 2011 r. |  |  | 2012 r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPK | 01.01.2011– 30.04.2011 |  |  | 01.01.2012 – 31.05.2012 |  |  |
|  | ulgowy (zł) | normalny (zł) |  | ulgowy (zł) | normalny (zł) |  |
|  | bilet jednorazowy 1,00 elektr. portmonetka - 0,70 - 0,75 (1-2 przystanki) - 0,80 - 0,85 (3-5 przystanków) - 0,90 - 0,95 (6 i więcej) | bilet jednorazowy 2,00 elektr. portmonetka - 1,40 - 1,50 (1-2 przystanki) - 1,60 - 1,70 (3-5 przystanków) - 1,80 - 1,90 (6 i więcej) |  | bilet jednorazowy 1,20 1,50 (u kierowcy) elektr. portmonetka - 0,85 (1-2 przystanki) - 1,00 (3-5 przystanków) - 1,10 (6 i więcej) | bilet jednorazowy 2,40 3,00 (u kierowcy) elektr. portmonetka - 1,70 (1-2 przystanki) - 2,00 (3-5 przystanków) - 2,20 (6 i więcej) |  |
|  | 1.05.2011- 31.12.2011 |  |  | 1.06.201 – 31.12.2012 |  |  |
|  | ulgowy (zł) | normalny (zł) |  | ulgowy (zł) | normalny (zł) |  |
|  | bilet jednorazowy 1,20 1,50 (u kierowcy) elektr. portmonetka - 0,85 (1-2 przystanki) - 1,00 (3-5 przystanków) - 1,10 (6 i więcej) | bilet jednorazowy 2,40 3,00 (u kierowcy) elektr. portmonetka - 1,70 (1-2 przystanki) - 2,00 (3-5 przystanków) - 2,20 (6 i więcej) |  | bilet jednorazowy 1,30 elektr. portmonetka - 1,00 (1-2 przystanki) - 1,10 (3-5 przystanków) - 1,20 (6 i więcej) | bilet jednorazowy 2,60 elektr. portmonetka - 2,00 (1-2 przystanki) - 2,20 (3-5 przystanków) - 2,40 (6 i więcej) |  |
| Krzysztof Borkowski | 1.01.2011 – 13.06.2011 |  |  | 1.1.2012 – 31.12.2012 |  |  |
|  | ulgowy (zł) |  | normalny (zł) | ulgowy (zł) |  | normalny (zł) |
|  | 0,70 |  | 1,40 | 1,00 |  | 2,00 |
|  | 14.06.2011 – 31.12.2011 |  |  |  |  |  |
|  | ulgowy (zł) |  | normalny (zł) |  |  |  |
|  | 1,00 |  | 2,00 |  |  |  |

Bilet elektroniczny

W 2012 r. wydano 2294 nowe karty biletu elektronicznego, w tym 1242 bilety bezpłatne, 433 normalne i 612 ulgowych. Wartość sprzedanych biletów w 2012 r. wyniosła 5 015 903,87 zł i była niższa w stosunku do 2011 r. o 225 988,16 zł. Udział procentowy sprzedaży biletów elektronicznych w ogólnej sprzedaży biletów w 2012 r. wyniósł 17,43% (wzrost w stosunku do 2011 r. o 4,24%).

Łącznie od 2007 r. wydano 29492 karty biletu elektronicznego. Należy podkreślić, 
iż system ten służy również do monitorowania liczby pasażerów, co umożliwia zoptymalizowanie sieci transportowej, a w efekcie przyczynia się do obniżenia zarówno kosztów eksploatacji sytemu, jak i kosztów operacyjnych wynikających z maksymalnego wykorzystania taboru.

- Funkcjonowanie systemu transportowego na terenie miasta Inowrocławia

  - Układ drogowy Inowrocławia

Do układu drogowego, będącego w zarządzie Prezydenta Miasta Inowrocławia 
w 2012 r. zaliczono do kategorii dróg gminnych 24 ulice zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia 
ich przebiegu, tj. uchwałą nr XXV/367/2012 z dnia 29 października 2012 r. oraz uchwałą                  nr XX/271/2012 z dnia 22 marca 2012 r. Ustalono również przebieg tych dróg. Ulice te nie zostały wcześniej zaliczone do żadnej z trzech pozostałych kategorii dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone zostały jako tereny przeznaczone pod drogi publiczne w klasie ulic lokalnych lub dojazdowych.

Do kategorii dróg gminnych zaliczono następujące nazwane drogi wewnętrzne, 
tj. ulice: Iwana Alejnika, Brzozową, Chabrową, Jęczmienną, Kamienną, Stefana Knasta, Kruszańską, Lnianą, Łubinową, Okrężek, Radosną, Szczęśliwą, Rzepakową, Słonecznikową, Wierzbową, Zielną, Józefa Dankowskiego, Andrzeja Rakoczego, Tadeusza Śliwaka, Fiołkową. Ponadto do tej kategorii zaliczono 4 drogi bez nazwy: drogę wewnętrzną położoną w rejonie ul. Miechowickiej (obecnie ul. Aleksandra Fredry), drogę wewnętrzną położoną             w rejonie al. 800-lecia Inowrocławia (obecnie ul. Polskich Saperów), drogę wewnętrzną położoną w rejonie ul. Pakoskiej (obecnie ul. Krucza), nowo wybudowaną drogę, której budowa realizowana była na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.              o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (obecnie ul. Towarowa).

Zestawienie długości dróg poszczególnych zarządców na terenie Inowrocławia (km)

| Zarząd drogowy | 2011 r. | 2012 r. |
| --- | --- | --- |
| GDDKiA | 10,559 | 10,559 |
| ZDW | 4,097 | 4,097 |
| ZDP | 34,463 | 34,463 |
| Miasto Inowrocław | 95,812 | 100,89 |

  - Stan infrastruktury drogowej

Na podstawie informacji przedstawionych przez poszczególnych zarządców dróg należy stwierdzić, iż w 2012 r. nastąpiła poprawa stanu technicznego dróg:

- wybudowano ulice: Gronową, Morelową, Zieloną, Przy Stadionie, Powstańców Warszawy, Lotniczą (od ul. Henryka Czamana do ul. Stanisława Łuczaka);

- przebudowano ulicę Rąbińską (na odcinku od ul. Macieja Wierzbińskiego                        do ul. Batkowskiej oraz od ul. Batkowskiej do ul. Zielnej);

- wyremontowano nawierzchnie bitumiczne odcinków ul. Marulewskiej                            oraz ul. Miechowickiej;

- wyremontowano nawierzchnię ul. Poznańskiej od km 195,960 do km 197,160;

- odnowiono nawierzchnię ul. Działowej na odcinku od km 0+445 do 0+647;

- wybudowano chodniki w rejonie stawu w Szymborzu, alejki w parku 
na Os. Piastowskim, chodniki łączące ul. Macieja Wierzbińskiego z ul. Stanisława Waszaka oraz ul. Staropoznańską z ul. Chemiczną;

- wyremontowano chodniki o łącznej powierzchni 1503, 43 m² w ulicach: Stanisława Kiełbasiewicza, Kamiennej, Władysława Jagiełły, Bolesława Chrobrego, Jana Kasprowicza, Ignacego Daszyńskiego, Zygmunta Wilkońskiego, Długiej 
oraz obniżono przejście dla pieszych w chodnikach ulic: Stanisława Kiełbasiewicza                 i Długiej.

    - Drogi rowerowe

W 2012 r. rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej (wraz z ciągiem pieszym) 
na odcinku od al. 800-lecia Inowrocławia do stawu „Kaula”. Ponadto drogi rowerowe wytyczono w ciągach ulic: Lotniczej, Grochowej, Wojska Polskiego – w ramach inwestycji polegających na przebudowie lub budowie ulicy. Dodatkowo oznakowano ścieżkę w ciągu ul. Metalowców.

Ogółem długość wytyczonych i oznakowanych dróg rowerowych w Inowrocławiu wynosi ok. 23 km.

W celu zwiększenia liczby miejsc postojowych dla rowerów zakupiono                              i zamontowano 6 stojaków rowerowych.

  - Komunikacja zbiorowa

    - Komunikacja miejska

MPK obsługuje linie nr: 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 27, 28 i N.  Spółka  w okresie sprawozdawczym posiadała w dyspozycji 39 autobusów o pojemnościach od 23 do 111 miejsc (obecnie 38 autobusów). Natomiast Krzysztof Borkowski obsługuje linię nr „26” 4 autobusami o pojemnościach od 13 do 25 miejsc.

MPK dokonało zmiany w posiadanych zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób, które weszły w życie 1 marca 2012 r. i 1 października 2012 r. Zmiany polegały głównie na korektach rozkładów jazdy w celu dostosowania ich do potrzeb przewozowych. Od 1 marca 2012 r. wprowadzono 2 nowe linie – nr 13 (kursuje w okresie           31 października – 2 listopada na trasie ul. Marulewska – Os. Rąbin) i nr 14 (kursuje na trasie Toruńska – Jacewska – Działowa – Św. Ducha – Cegielna – Władysława Łokietka – Cegielna – Marulewska – Szymborska – Świętokrzyska – al. Niepodległości – Wojska Polskiego – 
800-lecia Inowrocławia – al. Niepodległości – Miechowicka – Poznańska – Mątwy, a w kilku kursach z ul. Miechowickiej autobus jedzie ul. Szymborską oraz Wielkopolską do Mątew). Linia nr 14 to połączenie linii 12 i 16, kursuje w dni robocze od godz. 19:35 oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 4:55. Zapewnia dodatkowe kursy pomiędzy największymi osiedlami (Piastowskie i Rąbin) i oszczędności eksploatacyjne związane z wycofaniem                 1 pojazdu wraz z obsługą przez cały dzień w soboty, niedziele i święta. Kursy do ogródków działkowych były wykonywane od 1 kwietnia do 30 września, gdyż w październiku występowały minimalne napełnienia podróżnych. Od 1 października 2012 r. nastąpiła korekta odjazdów z przystanków i zmiana odjazdów z pętli przy ul. Władysława Łokietka.                      Z przystanku nr 13 autobusy linii nr 12 i 14 odjeżdżają w kierunku Mątew, natomiast                   z przystanku nr 80 – w kierunku ul. Bolesława Krzywoustego i Toruńskiej. Z przystanku                  nr 80 autobusy linii nr 20 odjeżdżają w kierunku Os. Rąbin, a z przystanku nr 99 w kierunku                              ul. Bolesława Krzywoustego. Przedłużono trasę linii nr 20 z ul. Władysława Łokietka                  do ul. Bolesława Krzywoustego oraz zmieniono trasę przejazdu na odcinku ul. Miechowicka – ul. Władysława Łokietka. W kierunku Os. Rąbin autobus jedzie ul. Poznańską obok Szpitala Powiatowego do al. 800-lecia Inowrocławia oraz po trasie linii nr 27 
do al. Niepodległości i następnie przez ul. Świętokrzyską w kierunku ul. Władysława Łokietka. Przywrócono kursy do ogródków działkowych w październiku.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. pracownicy Wydziału Dróg 
i Transportu Urzędu Miasta Inowrocławia przeprowadzili 18 planowych kontroli na liniach nr: 3 (3 kontrole), 16 (1 kontrola), 19 (2 kontrole), 20 (2 kontrole), 21 (3 kontrole), 26 
(3 kontrole) i 27 (4 kontrole).

Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień.

    - Komunikacja podmiejska

W 2012 r. z wnioskami o wydanie nowych uzgodnień zasad korzystania z przystanków autobusowych będących w dyspozycji Miasta wystąpili następujący przewoźnicy obsługujący linie podmiejskie:

- Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Arent Grzegorz

Kruszwica – Gdynia

- TRAKO Marek Wierzbicki

Wrocław – Łeba

- Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy

23030 Inowrocław – Radziejów,

23503 R Inowrocław – Sójkowo – Inowrocław – Jaksice,

23511 T2 Inowrocław – Słońsko – Inowrocław,

23512 P3 Tupadły – Jaksice

- Leszek Niespodziński

Linia specjalna Inowrocław – Gniewkowo – Inowrocław

Łącznie uzgodniono zasady korzystania z przystanków dla 7 nowych linii podmiejskich.

2.3.3.     Ocena stanu technicznego autobusów MPK

W posiadaniu MPK w 2012 r. znajdował się następujący tabor:

| Lp. | Marka | Typ | Rok produkcji | Liczba pojazdów | Stan techniczny/uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jelcz | 120 MM/2 | 1998 | 8 | po remoncie kapitalnym – stan dobry; |
| 2. | Jelcz | 120 M/3 CNG | 2000/2001 | 3 | dobry |
| 3. | Jelcz | 120 M/3 | 2004 | 5 | dobry |
| 4. | Mercedes Benz | O405N | 1996 | 1 | pojazd został sprzedany 11.04.2013 r. |
| 5. | Solbus | B 9,5 | 2004 | 2 | dobry |
| 6. | Solbus | SN 11 | 2006 | 4 | dobry |
| 7. | Man | NM283F | 2002/2003 | 4 | dobry |
| 8. | Solaris | Urbino 12 | 2006 | 3 | dobry |
| 9. | Solaris | Urbino 10 | 2010/2011 | 4 | bardzo dobry |
| 10. | IVECO | 65CUrby CNG | 2010 | 4 | bardzo dobry |
| 11. | Irisbus | C50 Iveco Daily CNG | 2010 | 1 | bardzo dobry |

Łącznie MPK posiadała w 2012 r. 39 autobusów (w 2013 r. pojazd marki Mercedes został sprzedany MPK Gniezno). Średni wiek autobusów w eksploatacji to około  8 lat. Zakupiono 3 używane autobusy marki MAN za kwotę 654 360,00 zł. Zakupione pojazdy zostały wyposażone w system monitoringu pojazdów. Monitoring zamontowany jest w 21 autobusach. Natomiast system głosowej zapowiedzi przystanków w celu ułatwienia podróżowania osobom niepełnosprawnym zamontowany jest w 7 pojazdach marki SOLARIS.

  - Strefy ochrony konserwatorskiej dla miasta Inowrocławia i postulaty konserwatorskie

W zakresie uwarunkowań ochrony środowiska w powiązaniu z opieką konserwatorską wydano 49 opinii dla inwestycji polegających na budowie przyłączy sanitarnych, cieplnych, przyłączy teletechnicznych, budowy nawierzchni pasów drogowych przy ulicach: Długiej, Dworcowej, Najświętszej Marii Panny, Toruńskiej, Poznańskiej, Przypadek, Młyńskiej, Plebanka, Poprzecznej, Stare Miasto. We wszystkich projektach drogowych budowy infrastruktury podziemnej lub remontów nawierzchni, w strefach „A” i „B” ochrony konserwatorskiej, wskazano również na obowiązek dokonania uzgodnień archeologicznych  w zakresie prowadzonych robót ziemnych.

  - Bezpieczeństwo na drogach

| Wypadki drogowe i ich skutki na zarządzanej sieci w 2012 r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba wypadków |  | Liczba ofiar śmiertelnych | Liczba rannych osób |
| Ogółem | w tym z ofiarami śmiertelnymi |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 5 |

W stosunku do 2011 r. odnotowano o 1 wypadek drogowy więcej. Liczba rannych                         w wypadkach zwiększyła się o 1 osobę. Ponadto w 2012 r. zaistniało 189 kolizji drogowych (w odniesieniu do zarządzanej sieci drogowej).

2.5.1.   Budowa i modernizacja progów zwalniających i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przed szkołami i na terenie osiedli mieszkaniowych strefy ruchu uspokojonego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wymieniono 68 segmentów progów zwalniających oraz zamontowano 88 szt. elementów odblaskowych.

Zlecono wykonanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg kategorii gminnej:

- 31 szt. słupków blokujących U-12c,

- 35 szt. ozdobnych słupków blokujących,

- 3 słupki przeszkodowe U-5a,

Ponadto odnowiono 127 słupków blokujących U-12 c, wymieniono 3 lustra drogowe,  a także zamontowano na przejściu dla pieszych w ul. Szymborskiej (przy skrzyżowaniu             z ul. Stefana Batorego) 2 znaki drogowe z aktywnym panelem diodowym wysyłającym sygnały świetlne zasilane własnym źródłem energii oraz systemem radiowym.

    - Wykonanie oświetlenia ulicznego

W 2012 r. wykonano oświetlenie w następujących miejscach:

| Lp. | Miejsce | Ilość (szt.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Słonecznikowa | 6 |  |
| 2. | alejka wokół stawu „Kaula” | 12 |  |
| 3. | ul. Zielińskiego – I etap, łącznik ul. Chrobrego – Ponińskiego, wokół stawu przy ul. Leona Czarlińskiego | 6 7 |  |
| 4. | ul. Bluszczowa | 6 |  |
| 5. | ul. Ikara i Śliwaka – I etap | 17 |  |
| 6. | ul. Wojska Polskiego | 9 |  |
| 7. | ul. Orłowska | 10 |  |
| 8. | ul. Wielkopolska | 12 |  |
| 9. | ul. Zielna | 6 |  |
| 10. | ul. Transportowca | 6 |  |
| 11. | ul. Metalowców | 8 |  |
| 12. | ul. Powstańców Warszawy | 2 |  |
| 13. | Park Solankowy (ul. Rąbińska przy grillu) | 3 |  |
| 14. | ul. Szybowcowa | 9 |  |
| 15. | ul. Kolejowa | 2 |  |
| 16. | Park w Mątwach | 20 |  |
| 17. | ul. Szczęśliwa i Radosna – I etap | 12 |  |
| 18. | ul. Łuczaka | 2 |  |
| 19. | ul. Kosidowskiego | 1 |  |
| 20. | ul. Sobeckiego |  | 8 |
| Razem |  |  | 164 |

Wykonane oświetlenie poprawia warunki bezpieczeństwa ogólnego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zapewnia komfort widzenia wszystkich uczestników ruchu (w tym również pieszych) oraz jest jednym z istotnych elementów prowadzenia optycznego kierowców pojazdów samochodowych i rowerzystów. W stosunku do 2011 r. liczba wykonanych elementów oświetlenia ulicznego zwiększyła się o 50 sztuk.

2.5.3.  Monitoring autobusów i przystanków autobusowych

MPK posiada zamontowany system monitoringu w 21 autobusach. Dzięki niemu kierowcy autobusów posiadają podgląd na wnętrze pojazdów oraz przystanek autobusowy, który jest widoczny z chwilą zatrzymania autobusu na przystanku. System monitoringu wpływa korzystnie na bezpieczeństwo i komfort podróżnych (bardzo pomocny w godzinach szczytu komunikacyjnego i zapobieganiu aktom wandalizmu).

W 2012 r. zapis monitoringu wykorzystywany był 35 razy w sytuacjach spornych                   lub niejasnych związanych z:

- skargami pasażerów dotyczącymi m.in. przycięcia drzwiami, nieuprzejmego zachowania kierowcy, przewrócenia itp.,

- kolizjami i innymi zdarzeniami drogowymi  zaistniałymi w związku z wymuszeniem pierwszeństwa, blokowaniem przystanków przez inne pojazdy i in.

- kontrolą biletów,

- przestępstwami, co do których policja ma podejrzenia, że mogły zostać zarejestrowane przez kamery monitoringu.

- Cele strategii rozwoju transportu

|  | Cel podstawowy | Realizacja celu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie odpowiedniej do przewidywanych potrzeb ruchowych sprawności systemu transportowego | Wojewoda Kujawsko-Pomorski podpisała decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Inowrocławia z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Grunty z chwilą podpisania decyzji ZRID stały się własnością Skarbu Państwa. W celu zwiększenia roli kolei w obsłudze potrzeb przewozowych zostało uruchomione połączenie kolejowe relacji Gdańsk – Berlin – Gdańsk, pociąg zatrzymuje się na stacji Inowrocław. Podejmowano szereg działań administracyjnych na rzecz realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 15 do parametrów GP 2/2 (droga główna dwujezdniowa ruchu przyspieszonego), Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadeklarował pokrycie kosztów opracowania studium korytarzowego dla tej inwestycji. |
| 2. | Zagwarantowanie właściwej obsługi i warunków podróży osób | W okresie sprawozdawczym przewoźnicy podnosili standard obsługi pasażerów poprzez zwiększenie ilości nowych autobusów, sprzedaż biletów elektronicznych, instalowanie systemu monitoringu w autobusach w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów oraz system głosowej zapowiedzi przystanków w celu ułatwienia podróżowania osobom niepełnosprawnym. Autobusy MPK posiadają możliwość przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W 2012 r. MPK uruchomiło 2 nowe linie autobusowe, a także dokonywało korekt rozkładów jazdy dostosowując je do potrzeb przewozowych. Miasto zakupiło 3 wiaty przystankowe, które zamontowano na przystankach przy ulicach: Poznańskiej – Budowlanej, Władysława Łokietka (rondo), 800-lecia Inowrocławia – Wojska Polskiego (wymiana wiaty). |
| 3. | Stymulowanie rozwoju gospodarczego i przestrzennego miasta poprzez zapewnienie dostępności celów podróży umożliwiającej mieszkańcom realizację wszelkich form aktywności oraz poprzez rozwijanie nowych elementów systemu transportowego dla udostępnienia pod przyszłe inwestycje nowych terenów w mieście | W 2012 r. opracowano 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których celem było wyznaczenie sposobu zagospodarowania terenów zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław z 2008 r. W planach miejscowych dokonano również zmiany układu drogowego m.in. zmieniono parametry techniczne projektowanej drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Św. Ducha z ulicy klasy głównej (ruchu przyspieszonego) na ulicę zbiorczą. Wyznaczono tereny dróg publicznych w planach opracowanych dla rejonu ulic: - Kasztanowej i Bukowej, - Stare Miasto, Hm. Marcina Strachanowskiego, Powstańców Warszawy i Szybowcowej, - Dworcowej, Jana Kasprowicza i Karola Libelta, - Rąbińskiej, Zielnej, Chmielnej, Żytniej i Szparagowej oraz w rejonie ul. Polnej i linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia. Ponadto wyznaczono teren zabudowy usługowej z przeznaczeniem pod rozlewnię wód mineralnych i administrację w rejonie ul. Miechowickiej. Tereny obiektów handlowych o pow. sprzedaży pow. 2 000 m² wyznaczono w rejonie ulic: Dworcowej, Jana Kasprowicza i Karola Libelta oraz na terenach przyległych do terenu zarezerwowanego pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Św. Ducha. Tereny zabudowy usługowej wyznaczono we wszystkich uchwalonych planach. Do kategorii dróg gminnych zaliczono 24 ulice. |
| 4. | Ograniczenie uciążliwości transportu dla środowiska i mieszkańców, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu | W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlach mieszkaniowych naprawiano progi zwalniające oraz dokonano montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg kategorii gminnej – słupków blokujących, utrudniających wjazd na chodnik, słupków przeszkodowych, wymieniono 3 lustra drogowe. Wprowadzono nowe organizacje ruchu m.in. na drogach powiatowych i gminnych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy uzdrowiskowej w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, a także zwiększenia miejsc parkingowych. Zainstalowano 91 słupów oświetleniowych w ciągu dróg kategorii gminnej i na terenach rekreacyjnych. Zlokalizowano 2 nowe stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych w ulicy Armii Krajowej. Zamontowano znaki drogowe z panelem wysyłającym sygnały świetlne na przejściu dla pieszych w ul. Szymborskiej. Wytyczono nowe ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 3 km. |
| 5. | Obniżenie ekonomicznych i społecznych kosztów transportu | W 2012 r. MPK zakupiło 3 autobusy. W związku z tym nastąpiło zminimalizowanie kosztów związanych z obsługą linii mało obciążonych pasażerami, obniżenie kosztów napraw oraz części zamiennych, zmniejszenie kosztów związanych z zakupem paliwa. Zastosowanie ekologicznych źródeł zasilania pozwoliło na obniżenie emisji do środowiska niebezpiecznych związków z procesu spalania w silniku, a co za tym idzie - obniżenie kosztów odprowadzanych z tego tytułu opłat. Podejmowane przez przewoźników działania podnoszą komfort podróży oraz bezpieczeństwo pasażerów. W autobusach MPK jest możliwość przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W 7 autobusach zamontowany jest system głosowej zapowiedzi przystanków. Monitoring zainstalowany w 21 autobusach daje możliwość szybkiego reagowania i zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom. |

- Źródła finansowania w latach 2011-2012.

| Infrastruktura drogowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot | Poniesione nakłady w 2011 r. | Poniesione nakłady w 2012 r. |
| 1. | GDDKiA | 239 200,00 | 1 458 312,65 |
| 2. | ZDW | - | 104 825,30 |
| 3. | ZDP | 1 719 452,11 | 3 725 270,96 |
| 4. | Miasto Inowrocław | 17 986 772,72 | 6 584 903,58 |
| 5. | Środki zewnętrzne | 12 853 070,40 | - |
| Razem |  | 32 798 495,23 | 11 873 312,49 |

| Transport |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot | Poniesione nakłady w 2011 r. | Poniesione nakłady w 2012 r. |
| 1. | MPK | 2 671 560,00 | 1 637 130,00 |
| 2. | Miasto Inowrocław | 3 690,00 | 10 086,00 |
| Razem |  | 2 675 250,00 | 1 647 216,00 |

- Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012  r. ujętych w MSRT na lata 2008 – 2013

- Zadania inwestycyjne

1.1. Infrastruktura drogowa

| Lp. | Nazwa planowanego działania | Oczekiwane produkty i rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Budowa drogi łączącej ul. Szarych Szeregów z ul. Grochową | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Miasto Inowrocław |  |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | w wyniku porozumienia z firmą ACE Polska zostały wybudowane 3 drogi - ul. Grochowa, ul. Bł. Jerzego Popiełuszki, ul. Orląt Lwowskich. Miasto nie poniosło nakładów w związku z realizacją tej inwestycji. |  |  |
| 2. | Budowa ul. Gronowej | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Miasto Inowrocław |  |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | zakończono budowę ul. Gronowej; poniesione nakłady: 616 606,53 zł |  |  |
| 3. | Budowa ul. Morelowej | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Miasto Inowrocław |  |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | zakończono budowę ulicy; poniesione nakłady: 447 927,84 zł |  |  |
| 4. | Budowa ul. Zielonej | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Miasto Inowrocław |  |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | zakończono budowę ulicy; poniesione nakłady: 164 128,65 zł |  |  |
| 5. | Budowa ul. Przy Stadionie | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Miasto Inowrocław |  |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | zakończono budowę ulicy; poniesione nakłady: 513 704,63 zł |  |  |
| 6. | Budowa ul. Powstańców Warszawy | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Miasto Inowrocław |  |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | zakończono budowę ulicy; poniesione nakłady: 386 110,42 zł |  |  |
| 7. | Budowa ul. Lotniczej (od ul. Henryka Czamana do ul. Stanisława Łuczaka) | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Miasto Inowrocław |  |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | zakończono budowę ulicy; poniesione nakłady: 189 208,74 zł |  |  |
| 8. | Budowa chodników | Produkt: chodniki Rezultat: podniesienie standardu i jakości chodnika oraz bezpieczeństwa ruchu | Miasto Inowrocław |  |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | - wybudowano chodnik łączący ul. Macieja Wierzbińskiego z ul. Stanisława Waszaka; poniesione nakłady: 11 916,51 zł - wybudowano chodnik łączący ul. Staropoznańską z ul. Chemiczną; poniesione nakłady: 15 410,14 zł - wybudowano chodnik w rejonie stawu w Szymborzu; poniesione nakłady: 33 674,18 zł - wybudowano alejki w parku na os. Piastowskim; poniesione nakłady: 36 515,80 zł |  |  |
| 9. | Budowa ścieżek rowerowych | Produkt: ścieżki rowerowe Rezultat: podniesienie standardu i jakości ścieżek rowerowych oraz bezpieczeństwa ruchu | Miasto Inowrocław |  |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej na odcinku od al. 800-lecia Inowrocławia do stawu „Kaula”; poniesione nakłady: 66 267,59 zł |  |  |
| 10. | Budowa ul. Rąbińskiej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Batkowskiej wraz z chodnikiem) | Produkt: ulica Rezultat: usprawnienie połączeń sieci dróg lokalnych i dojazdowych, podniesienie parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa ruchu | Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu |  |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | przebudowa na odcinku od ul. Batkowskiej do ul. Zielnej; poniesione nakłady: 1 190 245,51 zł |  |  |

1.2. Transport na lata 2008 - 2013

| Lp. | Nazwa planowanego działania | ## Oczekiwane produkty i rezultaty | ## Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wymiana taboru komunikacji miejskiej | Produkt: autobusy 15 szt. Rezultaty: możliwość uruchomienia lub optymalizacja linii, polepszenie komfortu przewożenia pasażerów | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | zakupiono 3 używane autobusy marki MAN z rocznika 2002 i 2003; nakłady poniesione przez MPK: 654 360, 00 zł |  |
| 2. | Remont myjni autobusowej | Produkt: myjnia autobusowa Rezultaty: uzyskanie oszczędności związanych z mniejszym zużyciem wody i energii, w wyniku zastosowania nowych technologii wykonywania myjni oraz oczyszczalni ścieków zmniejszy się niekorzystne oddziaływanie na środowisko, możliwość pozyskania dodatkowych przychodów związanych z myciem pojazdów wielkogabarytowych | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu |
|  | Realizacja zadania w 2012 r. | przystąpiono do remontu myjni autobusowej (myjnia portalowa samoobsługowa z 80% odzyskiwaniem wody); inwestycja w trakcie realizacji; koszt remontu: 982 770,00 zł |  |

- Zadania realizowane w 2012 r. poza zadaniami ujętymi w MSRT na lata 2008-2013

| Lp. | Nazwa inwestycji | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Wartość inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Macieja Wierzbińskiego do ul. Batkowskiej) | Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu | 2 096 570,49 zł |
| 2 | Remont nawierzchni bitumicznych odcinków dróg powiatowych – ulica Marulewska i Miechowicka w Inowrocławiu | Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu | 438 454,96 zł |
| 3 | Odnowa nawierzchni na ul. Działowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 252 na odcinku od km 0+445 do km 0+647; dł. 0,202 km | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 104 825,30 zł |
| 4 | Odnowa nawierzchni ul. Poznańskiej w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 195+960 do km 197+160 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 1 458 312,65 zł |

Podsumowanie

Cel realizacji MSRT koncentruje się na usprawnieniu funkcjonowania transportu publicznego oraz stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników decydujących o warunkach życia ludności.

GDDKiA nie zrealizowała żadnego z czterech zadań inwestycyjnych ujętych                     w Strategii.

ZDP z siedmiu zadań ujętych w MSRT zrealizował I etap zadania polegającego                           na przebudowie ul. Rąbińskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Batkowskiej, tj. przebudowano ww. ulicę na odcinku od ul. Batkowskiej do ul. Zielnej. W ramach infrastruktury drogowej,  ze środków pochodzących z budżetu Miasta wykonano wszystkie z sześciu inwestycji przewidzianych do realizacji w 2012 r. W związku z realizacją jednej inwestycji Miasto 
nie poniosło żadnych nakładów, co było wynikiem porozumienia zawartego z inwestorem zewnętrznym.

Mając na uwadze jak najszybsze osiągnięcie spójności sieci dróg rowerowych, a także                      biorąc pod uwagę najbardziej obciążone kierunki ruchu rowerowego w mieście, sukcesywnie realizowane są inwestycje w zakresie wytyczania nowych tras dla rowerzystów. W 2012 r. nastąpił przyrost długości ścieżek rowerowych o ponad 3 km.

Ponadto w roku sprawozdawczym realizowano zadania nieujęte w MSRT. GDDKiA odnowiła nawierzchnię w ciągu drogi krajowej nr 15 (w części ul. Poznańskiej). ZDW odnowił nawierzchnię jezdni ul. Działowej. ZDP zrealizował inwestycje polegające                       na przebudowie drogi kategorii powiatowej ul. Rabińskiej (na odcinku od ul. Macieja Wierzbińskiego do ul. Batkowskiej) oraz remoncie nawierzchni bitumicznych odcinków dróg powiatowych – ulic: Marulewskiej i Miechowickiej.

W zakresie transportu zbiorowego MPK realizuje sukcesywnie zadanie polegające                na  wymianie taboru komunikacji miejskiej. W 2012 r.  Spółka zakupiła 3 używane autobusy. Ponadto rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego obejmującego remont myjni autobusowej. Stan techniczny większości autobusów ocenić można na dobry lub bardzo dobry.

Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę infrastruktury drogowej i transportu realizowane są w miarę możliwości finansowych podmiotów odpowiedzialnych 
za ich wdrażanie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski