Załącznik nr 3

do uchwały nr XXI/255/2004

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

# Promocja zdrowia i sportu

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przebudowa krytej pływalni „Delfin” | plan | 2004 | 2006 | 4.563.900 | 100.900 | 2.990.400 | 1.432.600 | f. strukturalne śr. MENiS budżet MGPiPS |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przebudowa Stadionu Miejskiego nr 1 | plan | 2004 | 2006 | 10.945.870 | 545.870 | 6.500.000 | 3.900.000 | f. strukturalne śr. MENiS budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa Skate Parku | plan | 2004 | 2004 | 646.800 | 646.800 |  |  | budżet f. strukturalne MGPiPS |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa sztucznego lodowiska | plan | 2006 | 2007 | 4.700.000 |  |  | 150.000 | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 20.856.570 | 1.293.570 | 9.490.400 | 5.482.600 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 223.628 | 186.128 | 0 | 37.500 |  |
|  |  |  |  | f.struktural. | 10.628.220 | 1.007.420 | 6.108.300 | 3.512.500 |  |
|  |  |  |  | inne | 5.414.700 | 100.000 | 3.382.100 | 1.932.600 |  |