# ZAŁĄCZNIK

DO UCHWAŁY NR XVII/204/2004

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

# Wieloletni Plan Inwestycyjny

2004-2006

Inowrocław, styczeń 2004

# Wprowadzenie

Uchwalona w czerwcu 2003 roku Strategia Rozwoju Miasta wskazała kierunki rozwoju miasta . Przełożenie celów strategicznych na projekty inwestycyjne pozwoli realizować przyjętą w „Strategii...” misję miasta.

Miasto Inowrocław jest zaliczane do miejscowości uzdrowiskowych, dlatego też  kryteria stanowiące o wyborze inwestycji  uwzględniają działania wzmacniające tę funkcję.

Zgodnie z przyjętą strategią są to:

- ochrona środowiska,

- wzmocnienie walorów uzdrowiskowych miasta,

- poszerzenie oferty wypoczynku i rekreacji ,

- poprawa bezpieczeństwa w mieście,

- działania na rzecz estetycznego wizerunku miasta.

Proponowane do realizacji projekty inwestycyjne zestawiono w tabelach, które odpowiadają przyjętym celom strategicznym. W tablicach zawarto informacje nt. okresu realizacji zadania, wielkości nakładów, źródeł finansowania.

Wszystkie zaproponowane inwestycje wzmacniają mocne strony i szanse Inowrocławia oraz przyczynią się do pomniejszenia ilości słabych stron miasta i zagrożeń.

Przedstawiony dokument obrazuje plan na najbliższe trzy lata. Ujęto w nim projekty realizowane przez zarówno przez samorząd,  jak i podległe jemu jednostki.

Należy podkreślić, że z założenia przedstawiony dokument nie jest zamkniętym planem. W miarę upływu czasu oraz pojawienia się nowych możliwości finansowych dokument będzie sukcesywnie rozszerzany.

Priorytet pierwszy

Sfera przestrzenna, ekologiczna i infrastruktury technicznej.

# Wykreowanie śródmieścia Inowrocławia

| Lp | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sieć wodociągowa w ul. Kr. Jadwigi | plan | 2005 | 2005 | 300.000 |  | 300.000 |  | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sieć kanalizacyjna w ul. Królowej Jadwigi | plan | 2005 | 2005 | 300.000 |  | 300.000 |  | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Remont chodników na skwerze Jana Pawła II | plan | 2004 | 2006 | 156.000 | 56.000 | 50.000 | 50.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Utrzymanie czystości i zieleni w mieście | plan | 2004 | 2006 | 3.170.033 | 1.020.513 | 1.049.520 | 1.100.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Organizacja konkursu MISTER BUDOWNICTWA | plan | 2004 | 2006 | 21.840 | 6.000 | 7.200 | 8.640 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 3.947.873 | 1.082.513 | 1.706.720 | 1.158.640 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 3.347.873 | 1.082.513 | 1.106.720 | 1.158.640 |  |
|  |  |  |  | inne środki | 600.000 |  | 600.000 |  |  |

## Rozwój osiedli

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sieć wodociągowa w ul. Narutowicza od ul. Roosevelta do ul. Kr. Jadwigi | plan | 2003 | 2004 | 300.000 | 150.000 | - | - | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sieć wodociągowa w ul. Jacewskiej od ul. Toruńskiej do ul. Działowej | plan | 2004 | 2005 | 300.000 | 130.000 | 170.000 |  | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Legalizacja liczników ciepła | plan | 2004 | 2004 | 100.000 | 100.000 |  |  | środki ZEC |  |
| 4 | Zakup i montaż instalacji ciągłego pomiaru stężeń zanieczyszczeń na kominie | plan | 2004 | 2004 | 350.000 | 350.000 |  |  | środki ZEC |  |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompleksowa modernizacja kotłów WR-25 – 2 szt | plan | 2004 | 2004 | 6.500.000 | 6.500.000 |  |  | środki ZEC NFOŚiGW |  |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej | plan | 2004 | 2006 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | środki ZEC WFOŚiGW |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Modernizacja węzłów hydroelewatorowych na wymiennikowe | plan | 2004 | 2004 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  | środki ZEC |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej-wymiana sieci w technologii tradycyjnej na preizolowaną | plan | 2004 | 2006 | 1.000.000 | 360.000 | 340.000 | 300.000 | środki ZEC |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Modernizacja wieży ciśnień | plan | 2003 | 2004 | 180.000 | 100.000 | - | - | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sieć kanalizacyjna w ul. Kr. Jadwigi | plan | 2005 | 2005 | 300.000 |  | 300.000 |  | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kanalizacja rozdzielcza w ul. Świętokrzyskiej | plan | 2004 | 2004 | 100.000 |  | 100.000 |  | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kanalizacja sanitarna w ul. Jacewskiej | plan | 2004 | 2005 | 210.000 | 70.000 | 140.000 |  | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kanalizacja sanitarna w ul. Sikorskiego | plan | 2006 | 2006 | 400.000 |  |  | 400.000 | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Budowa kanalizacji deszczowej | plan | 2004 | 2006 | 2.330.000 | 730.000 | 800.000 | 800.000 | GFOŚiGW |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Realizacja programu segregacji odpadów | plan | 2004 | 2006 | 450.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | GFOŚiGW |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dozbrajanie sieci wodociągowej zgodnie z planami zagospodarowania | plan | 2006 | 2006 | 100.000 |  |  | 100.000 | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kanalizacja sanitarna – osiedle przy ul. Szymborskiej | plan | 2004 | 2005 | 150.000 | 100.000 | 50.000 |  | środki PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią P3 w rejonie ul. Jacewskiej | plan | 2005 | 2005 | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  | środki PWiK fundusze strukturalne realizacja w zależności od uzyskania środków |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Rąbińskiej | plan | 2005 | 2005 | 900.000 |  | 900.000 |  | środki PWiK fundusze strukturalne realizacja w zależności od uzyskania środków |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ul. Sikorskiego 18/20 – termorenowacja podłączenia do miejskiej sieci cieplnej | plan | 2005 | 2006 | 300.000 | - | 150.000 | 150.000 | środki PGKiM f. termomoderniz. |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Budowa budynku socjalnego przy al. 800-lecia | plan | 2005 | 2007 | 4.650.000 |  | 150.000 | 1.000.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Remont chodników os. Rąbin | plan | 2004 | 2006 | 138.500 | 98.500 | 40.000 | 40.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Droga do budynku mieszkalnego ul. Szymborska | plan | 2005 | 2006 | 240.000 | - | 100.000 | 140.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | dotacje dla mieszkańców – z tytułu zmiany źródeł ogrzewania | plan | 2004 | 2006 | 340.000 | 40.000 | 150.000 | 150.000 | GFOŚiGW |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zagospodarowanie zielenią parkową terenu przy ul. Staropoznańskiej (kontynuacja) | plan | 2004 | 2005 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | - | GFOŚiGW dotacja z WFOŚiGW |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | plan | 2004 | 2006 | 132.000 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Konserwacja i rekultywacja urządzeń melioracyjnych | plan | 2004 | 2006 | 120.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | GFOŚiGW |
| 28 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | plan | 2004 | 2005 | 1.212.000 | 500.000 | 712.000 |  | PWiK f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sortownia odpadów komunalnych - ZUOK | plan | 2004 | 2005 | 33.600.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 26.200.000 | f. strukturalne budżet NFOŚiGW |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kwatera KW-2 - ZUOK | plan | 2004 | 2005 | 6.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |  | WFOŚiGW NFOŚiGW budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 64.042.500 | 15.280.500 | 15.507.000 | 29.665.000 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 16.070.500 | 1.920.500 | 4.695.000 | 5.855.000 |  |
|  |  |  |  | inne środki | 9.138.000 | 5.835.000 | 2.253.000 | 1.050.000 |  |
|  |  |  |  | NFOSiGW WFOSiGW | 10.550.000 | 5.350.000 | 2.100.000 | 3.100.000 |  |
|  |  |  |  | f. struktur. | 28.284.000 | 2.175.000 | 6.459.000 | 19.650.000 |  |

Miejski system komunikacyjny

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Modernizacja ul. bpa Laubitza | plan | 2004 | 2006 | 1.100.000 | 80.000 | 450.000 | 570.000 | budżet f.strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa obwodnicy -koncepcja | plan | 2006 | 2008 | 156.110 | 156.110 |  |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Likwidacja barier na drogach gminnych | plan | 2004 | 2006 | 2.000.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 | budżet f.strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Modernizacja ulic Jacewska-Działowa | plan | 2004 | 2006 | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | PWiK |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Modernizacja taboru komunikacji zbiorowej | plan | 2005 | 2006 | 2.500.000 | - | 1.500.000 | 1.000.000 | środki MPK budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Droga do budynku mieszkalnego ul. Szymborska | plan | 2005 | 2006 | 240.000 | - | 100.000 | 140.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa ulicy M. Reja | plan | 2004 | 2004 | 177.500 | 177.500 |  |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa ulicy S. Szenica – P. Bartoszcze | plan | 2004 | 2004 | 200.000 | 200.000 |  |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Budowa ulicy J. Szancera | plan | 2004 | 2004 | 215.000 | 215.000 |  |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Budowa ulicy Kazimierza Sprawiedliwego | plan | 2004 | 2004 | 309.000 | 309.000 |  |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Budowa ulicy B.Prusa | plan | 2005 | 2005 | 167.000 |  | 167.000 |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Budowa ulicy E. Orzeszkowej | plan | 2005 | 2005 | 147.000 |  | 147.000 |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Budowa ulicy Nizinnej | plan | 2005 | 2005 | 244.000 |  | 244.000 |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Budowa ulicy Ogrodowej | plan | 2005 | 2005 | 192.000 |  | 192.000 |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Budowa ulicy Jaśminowej | plan | 2005 | 2005 | 145.000 |  | 145.000 |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Budowa ulicy K. Kujawskiego | plan | 2005 | 2005 | 135.000 |  | 135.000 |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Budowa ulicy 59 Pułku Piech. | plan | 2005 | 2006 | 384.000 |  | 184.000 | 200.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Budowa ulicy A. Asnyka | plan | 2006 | 2006 | 155.000 |  |  | 155.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Budowa ulicy A. Dybalskiego | plan | 2006 | 2006 | 406.000 |  |  | 406.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Budowa ulicy Rodu Czaplów | plan | 2006 | 2006 | 147.000 |  |  | 147.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Budowa ulicy Bartka Nowaka | plan | 2006 | 2006 | 111.000 |  |  | 111.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Budowa ulicy Bolesława Śmiałego | plan | 2005 | 2005 | 54.000 |  | 54.000 |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Budowa ulicy Malinowej | plan | 2006 | 2006 | 307.000 |  |  | 307.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Budowa ulicy Wojska Polskiego TBS | plan | 2005 | 2005 | 105.000 |  | 105.000 |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Budowa ulicy K.Wielkiego | plan | 2006 | 2006 | 288.000 |  |  | 288.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 11.385.310 | 1.637.610 | 4.923.000 | 4.824.700 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 1.360.310 | 77.610 | 635.500 | 647.200 |  |
|  |  |  |  | inne środki | 4.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |  |
|  |  |  |  | kredyt | 3.700.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |  |
|  |  |  |  | f. struktur. | 2.325.000 | 60.000 | 1.087.500 | 1.177.500 |  |

# Walory uzdrowiskowe Inowrocławia

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kompleks rekreacyjny –tężnia solankowa | plan | 2004 | 2004 | 627.000 | 627.000 |  |  | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Modernizacja alejek w Parku Solankowym wraz z budową ścieżek rowerowych | plan | 2004 | 2006 | 7.857.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.557.000 | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Utrzymanie Parku Solankowego i infrastruktury technicznej | plan | 2004 | 2006 | 2.550.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | budżet miasta |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 11.034.000 | 3.277.000 | 3.350.000 | 4.407.000 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 4.671.000 | 1.456.750 | 1.475.000 | 1.739.250 |  |
|  |  |  |  | f.struktur. | 6.363.000 | 1.820.250 | 1.875.000 | 2.667.750 |  |

# Zarządzanie przestrzenią

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Miejscowy plan zagospodarowania w rejonie ulic: Niepodległości, Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Kleeberga, Wierzbińskiego | plan | 2004 | 2004 | 2.000 | 2.000 |  |  | środki budżetowe |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miejscowy plan zagospod. w rejonie ulic:Pokojowej, Mątewskiej, Spornego | plan | 2004 | 2004 | 10.200 | 10.200 |  |  | środki budżetowe |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Miejscowy plan zagospod. w rejonie ulic: Cegielnej, Św. Ducha, Jacewskiej, Laubitza, Średniej, Andrzeja, Marulewskiej | plan | 2004 | 2004 | 15.600 | 15.600 |  |  | środki budżetowe |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Miejscowy plan zagospod. przestrz. w rejonie ulic: Poznańskiej, Transportowca, Szymborskiej, Reymonta, Dybalskiego,Ogrodowej, Pogodnej | plan | 2004 | 2004 | 9.000 | 9.000 |  |  | środki budżetowe |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Miejscowy plan zagospod. przestrz. w zakresie terenu położonego przy ul. Niemojewskich | plan | 2004 | 2004 | 1.400 | 1.400 |  |  | darowizna osób prywatnych |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Bagiennej | plan | 2004 | 2004 | 21.000 | 21.000 |  |  | współudział IZCh środki budżetowe |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Miejscowy plan zagospod. dla obszaru przylegającego do ul. Bagiennej oraz linii kolejowej Gdynia - Katowice | plan | 2004 | 2005 | 34.000 | 32.000 | 2.000 |  | współudział IZCh środki budżetowe |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Miejscowy plan zagospodar. przestrz. w rejonie ulicy Fabrycznej dla terenu IZCh I | plan | 2004 | 2005 | 34.000 | 30.000 | 4.000 |  | współudział IZCh środki budżetowe |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Miejscowy plan zagospodar. przestrz. w rejonie ulicy Mątewskiej dla terenu IZCh II | plan | 2004 | 2006 | 21.000 | 19.000 | - | 2.000 | współudział IZCh środki budżetowe |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Miejscowy plan zagospodar. przestrz. oraz zmiana planu dla obszaru przylegającego do ul. Marcinkowskiego oraz linii kolejowej Inowrocław- Toruń | plan | 2003 | 2004 | 16.000 | 5.000 |  |  | środki budżetowe |
|  |  | wykonania |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Miejscowy plan zagospodar. przestrz. w rejonie ul. Wierzbińskiego dla cz. dz. nr 57/1 | plan | 2003 | 2004 | 2.340 | 2.000 |  |  | środki budżetowe |
|  |  | wykonania |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Miejscowy plan zagospod. przestrz. w rejonie ul. Szymborskiej i Marulewskiej dla terenu „11MW” | plan | 2003 | 2004 | 1.550 | 1.200 |  |  | środki budżetowe |
|  |  | wykonania |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Miejscowy plan zagospod. przestrz. w rejonie ul. Marulewskiej, Kątnej, Długiej Lipowej dla terenu „8MN”, „12MN” i „011KD” | plan | 2003 | 2004 | 1.300 | 850 |  |  | środki budżetowe |
|  |  | wykonania |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Miejscowy plan zagospod. przestrz. dla terenu w obrębie al.Niepodległości, Błażka, Wojska Polskiego oraz linii kolej. Gdynia – Katowice przy ul. Budowlanej | plan | 2003 | 2004 | 1.300 | 950 |  |  | środki budżetowe |
|  |  | wykonania |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 170.690 | 150.200 | 6.000 | 2.000 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 60.590 | 46.800 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | inne środki | 110.100 | 103.400 | 6.000 | 2.000 |  |

### Priorytet drugi   Sfera społeczna

#### Wspieranie aktywności zawodowej

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kawiarenki internetowe | plan | 2004 | 2004 | 464.200 | 464.200 |  |  | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkolenie dla rodzin zastępczych | plan | 2005 | 2006 | 40.000 | - | 20.000 | 20.000 | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Młody przedsiębiorca – konkurs dla młodzieży szkolnej | plan | 2005 | 2006 | 40.000 | - | 20.000 | 20.000 | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 544.200 | 464.200 | 40.000 | 40.000 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 136.050 | 116.050 | 10.000 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | f.struktural. | 408.150 | 348.150 | 30.000 | 30.000 |  |

# Usługi realizowane na rzecz mieszkańców

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przystąpienie miasta do kujawsko-pomorskiej sieci informatycznej | plan | 2005 | 2005 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Modernizacja bazy technodydaktycznej szkół | plan | 2006 | 2007 | 1.000.000 | - | - | 500.000 | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 1.050.000 |  | 50.000 | 500.000 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 300.000 |  | 50.000 | 125.000 |  |
|  |  |  |  | f.struktural. | 750.000 |  |  | 375.000 |  |

# Inowrocławskie rodziny

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Utworzenie nowej świetlicy socjoterapeutycznej obejmującej teren Osiedla Nowego - adaptacja, moderni- zacja, wyposażenie | plan | 2004 | 2006 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |  | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Utworzenie filii Domu Dziennego Pobytu – Os. Piastowskie | plan | 2004 | 2004 | 152.091 | 152.091 |  |  | środki PFRON budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 192.091 | 172.091 | 20.000 |  |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 192.091 | 172.091 | 20.000 |  |  |

# Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zakup cyfrowych kamer wideo – 10 szt. wraz z montażem i oprzyrządowaniem do monitorowania miasta | plan | 2004 | 2004 | 162.500 | 162.500 |  |  | budżet miasta |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej | plan | 2004 | 2004 | 100.000 | 100.000 |  |  | budżet miasta |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zabezpieczenie materiałowo-techniczne obsługi fotoradarów na terenie Inowrocławia | plan | 2004 | 2006 | 37.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | budżet miasta |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw | plan | 2004 | 2006 | 80.000 | 15.000 | 30.000 | 35.000 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Oświetlenie terenów miasta | plan | 2004 | 2005 | 345.000 | 25.000 | 150.000 | 170.000 | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 725.000 | 315.000 | 192.500 | 217.500 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 485.000 | 315.000 | 80.000 | 90.000 |  |
|  |  |  |  | f.struktural. | 240.000 | 0 | 112.500 | 127.500 |  |

# Kultura

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rewitalizacja murów miejskich z budową parkingu ul. Kilińskiego | plan | 2004 | 2006 | 1.552.100 |  | 632.500 | 919.600 | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Modernizacja teatru miejskiego | plan | 2006 | 2007 | 700.000 | - | - | 100.000 | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rewitalizacja wieży ciśnień i skweru L. Wyczółkowskiego | plan | 2006 | 2007 | 1.200.000 | - | - | 200.000 | PWiK , f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 3.452.100 |  | 632.500 | 1.219.600 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 563.025 |  | 158.125 | 254.900 |  |
|  |  |  |  | f.struktural. | 2.589.075 |  | 127.500 | 914.700 |  |
|  |  |  |  | inne | 300.000 |  |  | 50.000 |  |

# Promocja zdrowia i sportu

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | modernizacja krytej pływalni „Delfin” | plan | 2004 | 2006 | 7.200.000 | 80.000 | 2.320.000 | 4.800.000 | f. strukturalne śr. MENiS budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Modernizacja Stadionu Miejskiego nr 1 | plan | 2004 | 2006 | 7.274.000 | 74.000 | 1.220.000 | 5.980.000 | f. strukturalne śr. MENiS budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Skate Park | plan | 2004 | 2004 | 646.800 | 646.800 |  |  | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa sztucznego lodowiska | plan | 2006 | 2007 | 4.700.000 |  |  | 150.000 | budżet f. strukturalne |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 19.820.800 | 800.800 | 3.540.000 | 10.930.000 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 3.655.200 | 200.200 | 235.000 | 1.970.000 |  |
|  |  |  |  | f.struktural. | 14.865.600 | 600.600 | 2.655.000 | 8.310.000 |  |
|  |  |  |  | inne | 1.300.000 | 0 | 650.000 | 650.000 |  |

### Priorytet trzeci    Sfera gospodarcza

# Wzrost potencjału ekonomicznego Inowrocławia

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Udział w Targach Inwestycyjnych Miast Polskich INVESTICITY | plan | 2004 | 2006 | 47.320 | 13.000 | 15.600 | 18.720 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Organizacja Regionalnej Wystawy Gospodarczej „Region Inowrocławski Prezentuje” oraz konkurs Najlepszy Produkt Roku | plan | 2004 | 2006 | 72.800 | 20.000 | 24.000 | 28.800 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Promocja sektora MSP ( internet, informatory i wystawy gospodarcze) | plan | 2004 | 2006 | 72.800 | 20.000 | 24.000 | 28.800 | budżet |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 192.920 | 53.000 | 63.600 | 76.320 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 192.920 | 53.000 | 63.600 | 76.320 |  |

# Turystyka

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kompleks hotelowo-basenowy | plan | 2005 | 2007 | 8.565.000 | - | - | 3.700.000 | f. strukturalne śr. PFRON budżet. |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych GLOB | plan | 2004 | 2006 | 10.920 | 3.000 | 3.600 | 4.320 | budżet miasta |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Udział w Międzynarodowym Salonie Turystycznym TOUR SALON | plan | 2004 | 2006 | 54.600 | 15.000 | 18.000 | 21.600 | budżet miasta |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 8.630.520 | 18.000 | 21.600 | 3.725.920 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 4.479.520 | 18.000 | 21.600 | 780.920 |  |
|  |  |  |  | f.struktural. | 3.981.000 | 0 | 0 | 2.775.000 |  |
|  |  |  |  | inne | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |  |

# Współpraca regionalna i międzynarodowa

| Lp. | Nazwa zadania |  | Termin | Wartość zadania inwestycyjnego (zł) | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach | Źródła finansowania i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpo- częcia | zakoń- czenia |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin | plan | 2004 | 2006 | 75.000 | 10.000 | 30.000 | 35.000 | budżet miasta |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Udział w Międzynarodowych Targach w Utrechcie | plan | 2004 | 2006 | 3.640 | 1.000 | 1.200 | 1.440 | budżet miasta |
|  |  | wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 78.640 | 11.000 | 31.200 | 36.440 |  |
|  |  |  | W tym: | budżet | 78.640 | 11.000 | 31.200 | 36.440 |  |